Znak: SO.7062.1.2020.MSz	Górno, dnia 05.03.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt.8 ( Dz. U. z 2019, poz. 1843 z pón. zm.).

I. Informacja o zamawiającym
Gmina Górno : Adres i siedziba: Górno 169, 26 – 008 Górno
Internet: www.gorno.pl e-mail gmina@gorno.pl
tel./fax (41)30-23-018 / (41)30-23-009

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością osób fizycznych, znajdujących się na terenie Gminy Górno, w ramach realizacji zadania pn.„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Górno” - do maksymalnej ilości 12.200 m2.

Określenie przedmiotu zamówienia
- Demontaż pokryć dachowych, transport i zdeponowanie na składowisku powstałych odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
- Organizacja i zabezpieczenie placu robót.
- Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót
- Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia odpadów od właściciela nieruchomości (karta przekazania odpadu).
- Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjecie odpadów na składowisko – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu).
- Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć azbest, zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
- Zakres prac i termin ich wykonania będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego. Termin ten może ulec zmianie na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
- Planowana do usunięcia powierzchnia pokryć dachowych może ulec zmniejszeniu w przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego środków pochodzących dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w Kielcach,
- Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po upływie terminu obowiązywaniu umowy lub wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpi to przed upływem terminu obowiązywania umowy.
- Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest, którą Wykonawca zobowiązany jest usunąć - ok. 12.200m².
- Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia w zależności od złożonych/ wycofanych wniosków przez mieszkańców. W przypadku zwiększenia zakresu zamówienia zostanie podpisany stosowny aneks.
- Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane działaniem własnym lub osób, za które ponosi odpowiedzialność, związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in.:
- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1396),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649),

Kod wspólnego słownika
9065400000-8 usługi usuwania azbestu

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
- Osoba do kontaktu w prowadzonym postępowaniu – Urząd Gminy Górno, pok. nr 8 lub tel. (41) 302-36- 42 Pani Maria Szlufik.

1. Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
1. Decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych.
2. Umowa na rok 2020 zawarta z podmiotem prowadzącym wysypisko odpadów: Środowisko i Innowacje Sp.o.o. Dobrów 8, 28 – 142 Tuczępy.
  2. Do oferty należy dołączyć również: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z formularzem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie dostarczenie umowy z podmiotem prowadzącym wysypisko do wglądu oryginał z wysypiskiem w Dobrowie przed podpisaniem umowy.

Termin wykonania zamówienia :
wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 07.09.2020r.
Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
najniższa oferowana cena
Miejsce składania ofert:
oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Górno, sekretariat – pokój nr 22 do dnia 12.03.2020r. do godz. 11³º.

Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” i zawierać cenę jednostkową brutto za 1 m².

Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący : „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Górno” z dopiskiem nie otwierać przed 12.03.2020r. do godziny 11³º.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Górno, dnia 05.03.2020

        Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………………
Adres wykonawcy……………………………………………………………………………………
Miejscowość……………………………… Data…………………………………..

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczącego w szczególności:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

        ……………………………………………………………….. (data i czytelny podpis wykonawcy)