„Wzór umowy”   -  Zał. Nr 3 do SIWZ

nr spr. GKB.PL-3410-12/2008

UMOWA Nr .... / 200...

o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych

zawarta w dniu …………. 200.. roku w Górnie,  pomiędzy

Gminą Górno, 26-008 Górno /k. Kielc,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno ………………………………….. …………………………………..

zwanym   w   dalszej   części  umowy ‘Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1………………………….....................................................

2………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia …………………… 200.. r. została zawarta umowa następującej treści:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy i termin realizacji

§1

- Zamawiający, stosownie do wyniku przetargu nieograniczonego i oferty Wykonawcy, zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

## "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Górnie"

polegający na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu stacji uzdatniania wody w Górnie

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa SIWZ.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§ 2

Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 3

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą wykonawcy.

- Oferta Wykonawcy.

§ 4

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności:

- ustawa Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo zamówień publicznych,

- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto

- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce.

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Ogólne obowiązki Zamawiającego

§ 5

1. Zamawiający jest zobowiązany do:

- wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy oraz udostępnienia dziennika budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzenia odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonania odbiorów pośrednich i odbioru końcowego robót budowlano -instalacyjnych stanowiących przedmiot umowy, po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy do odbiorów.

Przekazanie terenu budowy

§ 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu do 7 dni od daty podpisania zlecenia na określony zakres robót.

ROZDZIAŁ III. NADZÓR INWESTORSKI

Ustanowienie inspektora nadzoru

§ 7

Zamawiający powołuje Nadzór Inwestorski poprzez ustanowienie - inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ………………………..

§ 8

Zgłoszenie nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

§ 9

Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, a w szczególności art. 25-27.

§ 10

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do prowadzenia rozliczeń rzeczowo finansowych wykonanych robót.

ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY

Ogólne obowiązki Wykonawcy

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1)	wykonania wszystkich robót zgodnie z umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ, nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

2)	sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, projekt organizacji ruchu i ewentualnej utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania dokumentacji powykonawczej

3)	zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ppoż. we wszystkich miejscach

wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu,

4)	prawidłowego i czytelnego przygotowania dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, prowadzenia dokumentacji budowy, a w szczególności dziennika budowy.

§ 12

W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt w szczególności:

- kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami,

- organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót,

3) gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego;

- wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;

- organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami;

- pracę sprzętu budowlano — montażowego i środków transportu;

- dostawę wszelkich materiałów i wyposażenia podlegających wbudowaniu, a wynikających z zakresu prac;

- właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie,

- prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego.

Zlecanie robót podwykonawcom

§ 13

Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem zamówienia.

§ 14

Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 16 ust. 1.

§ 15

Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego w rozumieniu art. 6471 § 2 k.c.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa, o której mowa w ust.1, powinna być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności..

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

§ 17

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem poszczególnych zleceń zapozna się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyska niezbędne informacje dotyczące:

- wykonania w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia,

- zaplecza technicznego,

- innych danych potrzebnych do wykonania robót.

Utrzymanie terenu budowy

§ 18

W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§ 19

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren budowy w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczeństwo i ochrona robot oraz zachowanie środowiska

§ 20.

Wykonawca wywiezie odpady powstałe w wyniku realizacji robót na wysypisko śmieci.

§ 21

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

§ 22

W przypadku konieczności zajęcia przejść i przejazdów na terenie budowy Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu pieszego i drogowego i uzyska zgodę Zamawiającego.

Dokumentacja powykonawcza

§ 23

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp.

ROZDZIAŁ V. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji

§ 24

Termin realizacji zamówienia ustała się od dnia podpisania umowy do dnia 15.01.2009 r.

Wstrzymanie robót

§ 25

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, w jakim inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:

- zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,

- powstało z winy Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY

Odbiory robót budowlanych

§ 26

W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca po dokonaniu wpisu terminu wykonania robót w Dzienniku Budowy powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

§ 27

Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:

- skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów itp.,

- stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru,

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

§ 28

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

§ 29

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia - Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wady przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną obliczoną na podstawie § 45 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE

§ 30

- Za wykonanie robót określonych w § l Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto……………………………..zł.

(słownie zł………………………………………………………………………..……..)

netto …………………………….. zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………………..)

VAT ………………………….….zł.

(słownie złotych: ………………………………………………………………………..)

- Kwota określona w ust. l zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

- Rozliczanie robót określonych w § l odbędzie się fakturami częściowymi po zdaniu i odbiorze poszczególnych zleceń transportowych, robót budowlanych, montażowych i dostarczeniu całego wyposażenia przewidzianego w branży technologia.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- W przypadku konieczności wykonania innych prac związanych z remontami dróg Zamawiający dopuszcza ich wykonanie w oparciu o indywidualne kalkulacje szczegółowe.

- W przypadku konieczności usunięcia większego zakresu awarii na drogach gminnych i konieczności ich niezwłocznego usunięcia Zamawiający może zwiększyć całkowite środki przeznaczone na realizację zadania określone w §30 pkt.1

ROZDZIAŁ VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§31

1. W celu zabezpieczenia wad lub gwarancji jakości należytego wykonania umowy oraz pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi WYKONAWCA wnosi kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości §30 pkt.1 czyli kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania tj. .....................  zł.

(słownie: .....................................................................),

w formie  ............................................................................................................................

z czego :

1/ najpóźniej w dniu zawarcia umowy wpłaca kwotę  ...................................... zł

/słownie złotych:  ........................../, co stanowi ....% wartości zabezpieczenia,

2/ pozostałą wartość zabezpieczenia w kwocie  ....................................................... zł

/ słownie złotych:   - ..................... /, tworzona będzie z potrąceń z faktur za częściowo wykonane roboty   w wys. 5% wartości każdej faktury.

3/ wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy  okresu , na który  została zawarta umowa  tj. do dnia  .............................. .

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w  ust.1, zwrócone zostanie na następujących zasadach :

1/ - 70% całości zabezpieczenia, gwarantującego wykonanie robót zgodnie z umową, zwrócone zostanie w ciągu 30 dni po ostatnim odbiorze końcowym wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy  ...........................................

2/ 30% całości zabezpieczenia,  roszczeń z tyt. rękojmi za wady lub gwarancji, zwrócone zostanie w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy - ...............................................................................................................

3. Kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone w  ust.1, ulegają zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, jeżeli Zamawiający poniósł nakłady na usunięcie ewentualnych wad w przypadku gdy nie dokonał tego Wykonawca robót.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia

§ 32

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie na podstawie faktury za wykonane zlecenie.

§ 33

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w trakcie odbioru robót zostały stwierdzone wady, wystawienie faktury może nastąpić dopiero po protokolarnym stwierdzeniu ich usunięcia.

§ 34

Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy.

§  35

Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, w tym faktury wystawionej zgodnie z §33

§ 36

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 37

W przypadku powierzenia Podwykonawcom części robót objętych umową, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą pisemne potwierdzenie Podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę.

§ 38

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia o zapłacie, o którym mowa w § 37 Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równiej należności Podwykonawcy, do czasu otrzymania potwierdzenia o zapłacie dokonanej dla Podwykonawcy.

§ 39

Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z przyczyn określonych w §37.

ROZDZIAŁ X. GWARANCJA

§ 40

Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancji.

§ 41

Okres gwarancji na roboty budowlane ustala się na 36 miesięcy, natomiast zamontowane urządzenia i wyposażenie zgodnie z gwarancją producentów licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 42

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 43

Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XI KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§ 44

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1.

§ 45

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego wynagrodzenia brutto określonego w zleceniu na dany zakres robót w następujących wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Wykonawcy w zwłoce, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości ustalonej w pkt. l — licząc od dnia następnego po upływie dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.

§ 46

Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

ROZDZIAŁ XII RYZYKO WYKONAWCY

§ 47

Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

§ 48

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

§ 49

Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi lub gwarancji.

ROZDZIAŁ XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstąpienia od umowy

§ 50

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

- w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§51

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego, chyba, że w trakcie odbioru robót zostały stwierdzone wady.

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

§ 52

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca wraz z Zamawiającym dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

  - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiającego, a wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy i kar za nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy.

  - W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

ROZDZIAŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 54

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 55

Umowa niniejsza została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

………………………….						…………………………..

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

# POWYŻSZY WZÓR (PROJEKT) UMOWY ZATWIERDZAM:

Miejscowość i data

…………………………………….

(upełnomocniony(ieni)

przedstawiciel(e) Wykonawcy)