Załącznik nr 1 Wzór umowy

UMOWA Nr ….. / 2009

(wzór)

zawarta w dniu …………. 2009 roku w Górnie, pomiędzy

Gminą Górno, 26-008 Górno /k. Kielc,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno ………………………………….. …………………………………..

zwanym w dalszej części umowy ‘Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno …………………………………………….

a firmą:

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………….....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Górno

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.	Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.	Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.	Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego 
w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony 
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi 
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia 
i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną 
w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Górno

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Górno

- Zakres prac: budowa linii oświetleniowej w miejscowościach:

  - Wola Jachowa ( liczba lamp - 3 szt.)

  - Górno Parcele ( 9 szt.)

  - Górno Parcele ( 8 szt.)

  - Radlin ( 4 szt.)

  - Krajno Drugie (3 szt.)

  - Cedzyna Góra ( 8 szt.)

  - Leszczyny ( 1 szt.)

  - Cedzyna ( 8 szt.)

  - Krajno Parcele ( 8 szt.)

Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz zapisy SIWZ.

§2

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:

- rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu Wykonawcy

- zakończenie i oddanie obiektu do użytku do dnia 31.05.2010

§ 3

Obowiązki Stron

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	protokolarnie przekazanie placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2)	przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania placu budowy,

3)	zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

4)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	przyjęcie placu budowy,

2)	zagospodarowanie na własny koszt miejsca na składowanie materiałów,

3)	utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)	przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.

5)	prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

6)	wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

7)	stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy

8) 	każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie 
i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

9) wykonanie, po zakończeniu budowy dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy,

10) sporządzenie przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 4

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru – ……………………………

Wykonawca ustanawia kierownika budowy - ……………………………

§ 5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie szkody materialne mogące powstać w majątku Zamawiającego w związku z wykonywaniem prac budowlanych przez Wykonawcę.

2. W przypadku stwierdzenia takich szkód, Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia (przywrócenia do stanu poprzedniego, naprawy, bądź wymiany) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty powstania szkody. W przypadku nieusunięcia tych wad, Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy, usunięcia wad podmiotowi zewnętrznemu, a wynagrodzenie na jego rzecz będzie zapłacone z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z tej umowy, lub z kaucji gwarancyjnych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Wykonawca odpowiada również za działania i zaniechania podwykonawców, które 
w jakikolwiek sposób mogły spowodować powstanie szkód w majątku Zamawiającego w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4. Wykonawca odpowiada również za mogące powstać jakiekolwiek szkody osobowe w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy. Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu powstanie tych szkód ponosi wyłącznie Wykonawca.

§ 6

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w całości z własnych materiałów.

2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu technicznego.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN.

4. Zamawiający ma prawo sprawdzenia jakości robót wykonanych z materiałów użytych do budowy. w tym celu Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały lub wykona badania próbek na własny koszt.

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to Wykonawca niezwłocznie dokona wymiany materiałów łącznie z rozbiórką wbudowanych materiałów wadliwych oraz pokryje koszty badań.

§ 7

1. Wykaz wskazanych w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom stanowi załącznik do złożonej oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji umowy lub projekt umów z podwykonawcami.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców 
o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawców na podstawie umów akceptowanych przez Zamawiającego. w przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający ma prawo wstrzymać wynagrodzenie należne Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy,, lub też potrącić odpowiednią kwotę należną podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania cesji wierzytelności.

§ 8

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Netto:	………………

VAT :	………………

Brutto:	…………….

(Słownie: ………………………………………………………………………………/100)

Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych wg kosztorysu ofertowego. Łączna wartość kosztorysu ofertowego brutto nie może być wyższa niż cena ryczałtowa brutto złożonej oferty podana w formularzu ofertowym Wykonawcy (zał. 2 do SIWZ).

§ 9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, tj. …………….. zł najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie: ………………………….

2. Strony postanawiają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia tj. ……………… zł na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego)

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ……………….. zł, jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji (zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia okresu gwarancji),

§ 10

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu zamówienia za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie 
z harmonogramem organizacji i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, po oddaniu obiektu do użytkowania. Płatności będą przekazywane na konto Wykonawcy podane na fakturze.

2. Zapłata wynikająca z faktur częściowych nastąpi w terminie do 30 dni od daty ich złożenia 
u Zamawiającego

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie odbioru końcowego.

4. Zapłata należności wynikającej z faktury końcowej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z podpisanym protokółem odbioru – nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o dokonaniu zapłaty za roboty wykonane na podstawie umów z podwykonawcami.

§ 11

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie odbiór wybudowanych punktów świetlnych.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru i traktowane będzie jako wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się o usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania po raz drugi.

5.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy za zrealizowane roboty budowlane 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W tym okresie Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywanie na własny koszt i we własnym zakresie ewentualnych napraw, likwidację usterek, wymianę wadliwych materiałów, 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady.

§ 12

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone zostaną kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,1% wynagrodzenia licząc od terminu umownego na jej przekazanie,

b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższają naliczone kary umowne.

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, lub też z kaucji gwarancyjnych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. w takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz przepisy ustawy prawo budowlane

§17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

Wykonawca						Zamawiający

………………………………………			 …………………………………….