Załącznik nr 3

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2002 roku

Plan wydatków na inwestycje zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXXII/245/2001 podjętą w dniu 29 grudnia 2001r.wynosił 3.786.000zł. W trakcie roku plan ten był zwiększony o kwotę 466.387zł do kwoty 4.252.387zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2002 wyniosło 3.158.053zł, co stanowiło 74,3% planu. Na niepełnym wykonaniu planu najbardziej zaważyły następujące czynniki:

- przesunięcie wykonawstwa oczyszczalni przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich na 2003 rok

- przyjęcie do planu środków pomocowych z programu Phare Odbudowa w kwocie 254.165zł, które będą wykorzystane w roku bieżącym

- opóźnienia w realizacji Gimnazjum w Górnie (kłopoty finansowe wykonawcy)- brak wykorzystania prawie 315.000zł.

Udział inwestycji w wydatkach ogółem kształtował się na poziomie 19,7% i wzrósł w porównaniu z rokiem 2001 o trzy punkty procentowe.

Inwestycje prowadzone były w siedmiu działach gospodarki narodowej, co wyszczególniono poniżej:

# Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan w tym dziale wynosi 337.000zł, wydatkowano 154.369zł (czyli 45,8 % planu), w całości na projekt kanalizacji (Leszczyny, Radlin) i oczyszczalni ścieków.

# Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w tym dziale wynosi 1.271.838zł, wydatkowano kwotę 792.241zł (czyli 62,3% planu), z tego na:

- droga Skorzeszyce							196.989zł

- droga 022 Podmąchocice- Radostowa-Bęczków Komorniki	132.317zł

- za roboty z 2001r. na drodze Bęczków Niwy p. Wieś		103.573zł

- chodnik Radlin z przebudową linii nn				  76.537zł

- modernizacja dróg powiatowych					  68.753zł

z tego:

droga 502 Leszczyny-Porąbki-Bieliny	29.123zł

droga 515 Wola Jachowa-Niestachów	39.630zł

- droga 007 Bęczków Niwy-Bęczków Górka-Zaskale		  45.974zł

(przepust, w tym dokumentacja 10.800zł)

- zapłata dla KPRD za roboty wykonane w 2001r.(dr. powiat.)	  41.888zł

- droga 002 Cedzyna-Zalew-Pastwiska				  38.394zł

- dokumentacja projektowa na drogę Górno Parcelanci		  23.194zł

- droga dojazdowa do pól w Górnie Parcelach, Woli Jachowej

i Krajnie II								  21.617zł

- droga Cedzyna-Cedzyna Góra					  11.656zł

- modernizacja parkingu w Radlinie					  10.802zł

- parking w Leszczynach (2001r.)					    7.500zł

- dokumentacja chodnika w Woli Jachowej				    6.561zł

- inne										    6.486zł

# Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan w tym dziale wynosi 67.000zł, wydatkowano kwotę 66.043zł (czyli 98,6% planu), z tego na:

- zakup samochodu Fiat Doblo						  42.032zł

- zakup siedmiu zestawów komputerowych				  17.163zł

- zakup kotła c.o.								    6.848zł

# Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan w tym dziale wynosi 13.600zł, wydatkowano kwotę 13.600zł (czyli 100,0% planu), z tego na:

- dofinansowanie do zakupu pontonu ratowniczego			    5.500zł

- zakup agregatu prądotwórczego do samochodu Polonez		    4.500zł

- zakup radiotelefonu nasobnego i pilarki					    3.600zł

# Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w tym dziale wynosi 2.407.949zł, wydatkowano kwotę 1.999.198zł

(czyli 83,0% planu), z tego na:

- budowę szkoły podstawowej w Woli Jachowej		        1.274.014zł

- budowę gimnazjum w Górnie						 685.630zł

- zakup komputerów (Radlin 3szt, Krajno 5szt, Cedzyna 1szt,

Leszczyny 1szt)								   22.015zł

- zakup zmywarek dla SP Górno i Radlin oraz

ksero dla SP Radlin							   17.539zł

# Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan w tym dziale wynosi 20.000zł, wydatkowano kwotę 4.082zł (czyli 20,4% planu), z tego 4.002zł na zakup ksero dla świetlicy „Plus” w Gimnazjum w Woli Jachowej (ze środków GPRPA) oraz 80zł na opłacenie rachunku dot. spraw majątkowych Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie.

# Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale wynosi 135.000zł, wydatkowano kwotę 128.520zł (czyli 95,2% planu), z tego na:

## - oświetlenie w Cedzynie 						  49.816zł

- dotacje celowe na wyposażenie zakładu budżetowego		  35.000zł

- dobudowa linii nn w Górnie oraz wymiana

16 szt opraw w Bęczkowie (2001r.)					  22.700zł

- dokumentacja dot. oświetlenia w miejscowościach

Bęczków, Leszczyny, Krajno II, Skorzeszyce, Górno,

Krajno I, Radlin, Krajno Parcele					    9.464zł

## - montaż opraw (Skorzeszyce 2 szt, Leszczyny 1szt,

## Wola Jachowa 1 szt), wymiana 6 szt w Bęczkowie		    6.166zł

- inne										    5.374zł

hko