KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczno

od km 1+400,00 do km 3+827,38

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY ZIEMNE |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 2,427 |  |  |
| 1.2. | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 66-75 cm wraz z uzupełnieniem dołów po karczowaniu gruntem niewysadzinowym pozyskanym z dokopu | Szt. | 49,00 |  |  |
| 1.3. | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 76-110 cm wraz z uzupełnieniem dołów po karczowaniu gruntem niewysadzinowym pozyskanym z dokopu | Szt. | 6,00 |  |  |
| 1.4. | 01.02.01. | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 2 km : Karpina | mp | 57,06 |  |  |
| 1.5. | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 15 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 4242,00 |  |  |
| 1.6. | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km | m3 | 636,30 |  |  |
| 1.7. | 05.03.11. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm przez frezowanie na odcinku w km 3+687,00 – 3+827,37 z załadunkiem środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km | m2 | 794,00 |  |  |
| 1.8. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscach wykonania montażu rur osłonowych na instalacji elektrycznej i teletechnicznej | m2 | 9,30 |  |  |
| 1.9. | 05.03.11. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 3 cm przez frezowanie na odcinku w km 3+064,00 - 3+687,00 z załadunkiem środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km | m2 | 3057,60 |  |  |
| 1.10. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscach wykonania ścieku przykrawężnikowego 3+228,50 – 3+687,00 | m2 | 183,40 |  |  |
| 1.11. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w miejscach budowy ścieku | m2 | 192,70 |  |  |
| 1.12. | 01.02.04. | Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm | m | 489,50 |  |  |
| 1.13. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej ze złożeniem obok na palety | mb | 11,00 |  |  |
| 1.14. | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik | m3 | 0,66 |  |  |
| 1.15. | 01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 8x30 cm ze złożeniem materiału na palety | mb | 12,50 |  |  |
| 1.16. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety | m2 | 20,50 |  |  |
| 1.17. | 01.02.04. | Rozebranie wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety | m2 | 22,00 |  |  |
| 1.18. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej urzadzeń podziemnych – zawory sieci wodociągowej | Szt. | 4,00 |  |  |
| 1.19. | 02.01.01. | Ręczne wykonanie wykopów związanych z odkopaniem linii kablowej elektrycznej oraz kabla teletekomunikacyjnego abonenckiego celem założenia rur osłonowych Grunt kt. I-III złożenie gruntu obok wykopu | m3 | 18,60 |  |  |
| 1.20. |  | Montaż rur osłonowych dwudzielnych z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy do 100 mm w gotowym wykopie na linki teletechnicznej i elektrycznej | m | 77,50 |  |  |
| 1.21. | 02.01.01. | Zasypanie wykopów po montażu rur osłonowych gruntem złożonym obok wykopu | m3 | 13,95 |  |  |
| RAZEM |  |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 1514,66 |  |  |
| 2.2. | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na formowany nasyp w robotach poprzecznych Grunt kat. I-II | m3 | 426,70 |  |  |
| 2.3. | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibrayjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 426,70 |  |  |
| 2.4. | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 1352,36 |  |  |
| 2.5. | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 2552,60 |  |  |
| RAZEM |  |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 3.1. | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku od km 1+400 do km 3+064,00, na poszerzeniu i na odcinku od km 3+687,00 – 3+827,38 | m2 | 11457,15 |  |  |
| 3.2. | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu oraz na całej szerokości podbudowy drogi w km 1+400 – 3+064,00 i w km 3+687,00 – 3+827,38 | m2 | 11457,15 |  |  |
| 3.3. | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 420,00 |  |  |
| 3.4. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m2 | 3057,60 |  |  |
| 3.5. | 04.08.01. | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 3,0 cm i średniej ilości wbudowania 75 kg/m2 | ton | 229,32 |  |  |
| 3.6. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej | m2 | 11064,40 |  |  |
| 3.7. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 12920,50 |  |  |
| 3.8. | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 2583,80 |  |  |
| RAZEM |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 4.1. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 11064,40 |  |  |
| 4.2. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 12920,50 |  |  |
| 4.3. | 05.03.05. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 333,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |
| 5.1. | 07.01.01. | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego mechanicznie | m2 | 34,93 |  |  |
| 5.2. | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 26,00 |  |  |
| 5.3. | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A Znaki typu B Znaki typu D Tablice typu D-42/43 Znaki typu E Tablice typu E17a/E18a Tabliczki typu T | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 11,00 1,00 12,00 2,00 2,00 2,00 3,00 |  |  |
| 5.4. | 07.05.01. | Ustawienie barier ochronnych stalowych sztywnych jednostronnych typu U11a | m | 12,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |
| 6.1. | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 7,47 |  |  |
| 6.2. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 124,50 |  |  |
| 6.3. | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy C12/15 | m3 | 12,58 |  |  |
| 6.4. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 314,50 |  |  |
| 6.5. | 04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki i zjazdy | m2 | 288,50 |  |  |
| 6.6. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 205,95 |  |  |
| 6.7. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 205,95 |  |  |
| 6.8. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 133,50 |  |  |
| 6.9. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 56,50 |  |  |
| 6.10. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 83,20 |  |  |
| 6.11. | 08.04.01. 05.03.23. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 83,20 |  |  |
| 6.12. | 08.02.01. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 3,20 |  |  |
| 6.13. | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 | m3 | 54,29 |  |  |
| 6.14. | 08.05.02. | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 904,90 |  |  |
| 6.15. | 08.05.01. | Wykonanie ławy pod ściek z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m3 | 28,51 |  |  |
| 6.16. | 08.05.01. | Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych korytkowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 316,80 |  |  |
| 6.17. | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm w linii wjazdów z odłożeniem na bok i do powtórnego wbudowania | m | 168,00 |  |  |
| 6.18. | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 | m3 | 6,72 |  |  |
| 6.19. | 08.01.01. | Ustawienie ponowne krawężników w linii wjazdów, krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą wraz z wykonaniem nowej ławy betonowej. Krawężnik z odzysku w 40% a 60% nowy krawężnik. | m | 168,0 |  |  |
| 6.20. | 01.02.04. | Ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem na palety i do powtórnego wbudowania (Przełożenie istniejącego chodnika) | m2 | 898,50 |  |  |
| 6.21. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (przełożenie istniejącego chodnika) kostka z odzysku w 100% | m2 | 898,50 |  |  |
| RAZEM |  |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |
| 7.1. | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 291,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 8. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |
| 8.1. | 01.02.04. | Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm pod rurociągi Cięcie pod przykanaliki | m | 843,20 |  |  |
| 8.2. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 8 cm pod rurociągi i studnie rewizyjne, ściekowe ze złożeniem gruzu na odkład | m2 | 511,20 |  |  |
| 8.3. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod rurociągi i studnie rewizyjne, ściekowe ze złożeniem gruzu na odkład | m2 | 511,20 |  |  |
| 8.4. | 01.02.04. | Załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki na odkład na odległość 5 km | m3 | 143,14 |  |  |
| 8.5. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Wykopy pod rurociągi studnie ściekowe, rewizyjne i przykanaliki | m3 | 971,41 |  |  |
| 8.6. | 03.02.01. | Wykonanie podłoża z materiałów sypkich pod (kruszywa naturalnego) gr. 15 cm pod rurociągi i przykanaliki | m3 | 41,74 |  |  |
| 8.7. | 03.02.01. | Budowa studni rewizyjnych żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200 mm z płytą denną oraz pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym typu ciężkiego | Szt. | 12,00 |  |  |
| 8.8. | 03.02.01. | Budowa studni rewizyjnych żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1000 mm z płytą denną oraz pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym typu krata | Szt. | 1,00 |  |  |
| 8.9. | 03.02.01. | Budowa studni ściekowych z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie z płytą denną oraz pierścieniem odciążąjącym i rusztem żeliwnym zwykłym | Szt. | 19,00 |  |  |
| 8.10. | 03.02.01. | Wiercenie otworów w elementach żelbetowych (studniach) o grubości do 15 cm | Szt. | 58,00 |  |  |
| 8.11. | 03.02.01. | Budowa kanału rurowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 łączone na wcisk o średnicy 315 mm na podsypce piaskowej | m | 5,00 |  |  |
| 8.12. | 03.02.01. | Budowa kanału rurowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 łączone na wcisk o średnicy 400 mm na podsypce piaskowej | m | 444,00 |  |  |
| 8.13. | 03.02.01. | Budowa kanału rurowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 łączone na wcisk o średnicy 160 mm na podsypce piaskowej | m | 60,80 |  |  |
| 8.14. | 03.02.01. | Wykonanie umocnienia wylotu kolektora na skarpie z elementów prefabrykowanych z zamontowana kratą | Szt. | 3,00 |  |  |
| 8.15. | 02.01.01. | Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 | 303,74 |  |  |
| 8.16. | 04.04.02. | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni w miejscu budowy kanału i przykanalikach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 427,68 |  |  |
| 8.17. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm w miejscu przekopów po kanałach rurowych i przykanalikach | m2 | 427,68 |  |  |
| RAZEM |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |
| PODATEK VAT | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |