# UCHWAŁA Nr IV/20/07

# Rady Gminy Kamień

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie zmiany zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 166 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi  zmianami.

Rada Gminy Kamień postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się zakres wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych pn. Infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna uchwalonych w dniu 28 września 2004 r. Uchwałą Rady Gminy Kamień Nr XVIII/99/04 i zmienionego Uchwałą Nr II/8/06 Rady Gminy Kamień z dnia 5 grudnia 2006 r. w następujący sposób:

Infrastruktura techniczna:

- Wstrzymuje się zakres rzeczowy kontynuowanego zadania inwestycyjnego               p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap w roku 2008 tj. wykonanie sieci kanalizacji z pompowniami na kwotę 900 000 zł, a wprowadza się rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w roku 2008 na wartość 500 000 zł i w 2009 r. na wartość 400 000 zł. Rozbudowa oczyszczalni jest niezbędna do budowy dalszej części kanalizacji gminy.

- Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy kontynuowanego zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ujęcia wody w Łowisku sieci i rozbudowy stacji uzdatniania w Krzywej Wsi w 2008r.  o kwotę 409 500 zł i zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy tego zadania w roku 2009 o kwotę 409 500 zł.

Wstrzymuje się montaż urządzeń technologicznych w 2008 r. przenosi się zakres

tych robót na rok 2009.

Infrastruktura społeczna:

  - Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy kontynuowanego zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sali gimnastycznej i łącznika w Kamieniu Prusinie w roku 2008 o kwotę 350 000 zł  i zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy tego zadania w roku 2009 o kwotę 350 000 zł.

Wstrzymuje się roboty wykończeniowe Sali gimnastycznej w 2008 r. i przenosi się ten zakres robót na rok 2009.

  - Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy kontynuowanego zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łowisku w roku 2007  o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac planowanych i nie wykonanych  w 2006 r.  z powodu nie przewidzianych  w dokumentacji elementów konstrukcyjnych.

Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy tego zadania w 2008 roku  o kwotę 1 140 100 zł i wstrzymuje się montaż instalacji wewnętrznych , a zwiększa się i zakres rzeczowy i finansowy tego zadania w 2009 r. kwotę 1 140 100 zł i przenosi się zakres robót z 2008 r.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w

Kamieniu  do realizacji w latach 2007 – 2009 z tego:

w roku 2007 kwotę 60 000 zł na wykonanie dokumentacji, oraz remontu apteki,

w roku 2008 kwotę 60 000 zł  - dobudowa dachu na budynku,

w roku 2009 kwotę 680 000 zł dokończenie prac remontowych całego budynku.

§ 2

Ustala się okres realizacji programu na lata 2007 – 2009.

§ 3

Zmniejsza się łączne nakłady na realizację programów o kwotę  2 091 641 zł.

W tym na program:

„Infrastruktura techniczna” – o 2 028 641 zł

„Infrastruktura społeczna” – o 63 000 zł.

§ 4

Ujednolicony  tekst   limitów    wydatków na     programy   wieloletnie  w  wysokości      6 300 734 zł w tym   na program :

„Infrastruktura techniczna” – 3 034 434 zł

„Infrastruktura społeczna” - 3  266 300 zł

określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Stanisław Bednarz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/20/07

Rady Gminy Kamień

z dnia 29 marca 2007 r.

# WYKAZ  LIMITÓW  WYDATKÓW  NA  REALIZACJĘ  WIELOLETNICH  PROGRAMÓW  INWESTYCYJNYCH

## I. Nazwa programu: Infrastruktura techniczna

Cel programu: stwarzanie dobrych warunków życia dla mieszkańców, zachowanie dobrego stanu środowiska naturalnego, dbanie o estetykę gminy, usprawnienie funkcji usługowo-handlowych gminy, stwarzanie korzystnych warunków do powstania przedsiębiorstw,

# Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Kamień

# Okres realizacji programu: lata 2007 - 2009

# Łączne nakłady finansowe na program: 3 034 434 zł

Wydatki na realizację programu:

- Rok 2007 – 1 368 434 zł

- Rok 2008 –    856 500 zł

- Rok 2009 –    809 500 zł

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość całego zadania | Wydatki na 2007 r. | Wydatki na 2008 r. | Wydatki na 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | Budowa drogi gminnej Krzywa Wieś-Krakowski Gościniec | 320 000 | 100 000 |  |  | 100 000 | 220 000 |  |  | 220 000 |  |  |  |  |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień-Górka, Kamień Prusina, Kamień Błonie i Kamień Duble | 2 310 459 | 490 968 | 79 361 | 396 805 | 967 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap | 7 087 300 | 267 300 |  |  | 267 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa ujęcia wody w Łowisku sieci i rozbudowy stacji uzdatniania w Krzywej Wsi | 615 000 | 34 000 |  |  | 34 000 | 136 500 |  |  | 136 500 |  |  | 409 500 | 409 500 |
| 5. | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków | 900 000 |  |  |  |  | 500 000 |  |  | 500 000 | 400 000 |  |  | 400 000 |

##### II. Nazwa programu: Infrastruktura społeczna

Cel programu: wszechstronny rozwój oświatowo-kulturalny dzieci i młodzieży, stała promocja podejmowanych działań wśród mieszkańców oraz wśród potencjalnych inwestorów, zapewnienie odpowiednich usług oświatowych i kulturalnych dla mieszkańców, organizacja miejsc rekreacji i wypoczynku, zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy,

# Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Kamień

# Okres realizacji programu: lata 2007 - 2009

# Łączne nakłady finansowe na program: 3 266 300zł

Wydatki na realizację programu:

- Rok 2007 –    360 000 zł

- Rok 2008 –    736 200 zł

- Rok 2009 – 2 170 100 zł

| Lp. | Nazwa zadania | Łączne nakłady | Wydatki na 2007 r. | Wydatki na 2008 r. | Wydatki na 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem | środki własne | budżet państwa | EFRR | wydatki ogółem |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | Budowa sali gimnastycznej i łącznika Kamień Prusina | 1 420 700 | 150 000 |  |  | 150 000 | 276 200 |  |  | 276 200 | 350 000 |  |  | 350 000 |
| 2. | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łowisku | 2 783 000 | 150 000 |  |  | 150 000 | 400 000 |  |  | 400 000 | 1 140 100 |  |  | 1 140 100 |
| 3. | Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kamieniu | 800 000 | 60 000 |  |  | 60 000 | 60 000 |  |  | 60 000 | 680 000 |  |  | 680 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Stanisław Bednarz