# PROJEKT

# Uchwała Nr ................................/ 07

# Rady Gminy Lubiszyn

z dnia ....................2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/143/04  Rady Gminy Lubiszyn z     dnia 10 listopada 2004 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001r. nr 142. póz 1591 z późn. zmianami.) oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 15 póz. 148 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§1

Zmienia się  treść załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/143/04 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 10 listopada 2004 r w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego w brzmieniu  jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVIII/239/05 Rady Gminy Lubiszyn  z dnia 30 września 2005 r, w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/143/04 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 10 listopada 2004 r w sprawie uchwalenia wieloletniego  programu inwestycyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr  3  do uchwały

Rady Gminy Lubiszyn Nr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

z dnia ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

| Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lubiszyn na lata 2007-2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zadania. | Dział Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Zadania przewidz. do realizacji w l. 2005-2008 . | Przewidywany koszt ogólny zadania w tys. zł. | Wysokość wydatków z budżetu Gminy w sześciu kolejnych latach w tys.zł. | wysokość wydatków po roku 2013 | Fundusze pomocowe UE w latach 2008-2013 w tys. zł. | Inne środki pomocowe |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Baczynie i modernizacja sieci wodociągowej w Baczynie, Marwicach. | 010 01010 | Urząd Gminy | 2007-2011 | 10.000,0 | 75,0 | 778,0 | 766,0 | 766,0 | - | - | - | 7.615,0 | - |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowie | 900 | Urząd Gminy | 2009-2011 | 4.000,0 | 472.0 | 900,0 | 228,0 | - | - | - | - | 2.400,0 | - |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie | 900 90001 | Urząd Gminy | 2009-2011 | 5.000,0 | 30,0 | 636,0 | 666,0 | 666,0 | - | - | - | 3.002,0 | - |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Stawie | 010 01010 | Urząd Gminy | 2009 | 600,0 | 31,0 | 269,0 | - | - | - | - | - | 300,0 | - |
| Modernizacja dróg gruntowych w Lubiszynie, Wysokiej, Ściechówku, Lubnie | 600 60017 | Urząd Gminy | 2008 | 421,0 | 421,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nazwa zadania | Dział Rozdz. | Jedn. Real. | Lata .realiz. | Przew.koszt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Wyd.po 2013 | Fund..pom. | Inne śr |
| Rozbudowa Szkoły w Lubiszynie i budowa sali gimnastycznej | 801 80101 | Urząd Gminy | 2008-2013 | 4.000,0 | 420,0 | 450.,0 | 450,0 | 280,0 | - | - | - | 2.400,0 | - |
| Modernizacja Szkoły w Ściechowie | 801 80101 | Urząd Gminy | 2013 | 1.500,0 | - | - | - | - | - | - | 1.500,0 | - | - |
| Rozbudowa szkoły w Baczynie | 801 80101 | Urząd Gminy | 2008 | 1.800,0 | 80.000 | - | - | - | - | - | 780,0 | 940,0 | - |
| Pokrycie asfaltem drogi brukowej Staw-Kozin | 600 | Urząd Gminy | 2008-2013 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | 200,0 | - | - |
| Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Baczynie | 921 | Urząd Gminy | 2010-2013 | 2.222,3 | - | - | 185,2 | 185,2 | 185,2 | - | - | 1.666,7 | - |
| Zagospodarowanie placu, boiska i placu zabaw w Marwicach | 900 90004 | Urząd Gminy | 2011 | 340,0 | - | - | - | 117,1 | - | - | - | 222,9 | - |
| Urządzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lubiszynie | 900 90004 | Urząd Gminy | 2010 | 358,5 | - | - | 123,4 | - | - | - | - | 235,1 | - |
| Budowa wodociągu w Buszowie | 010 01010 | Urząd Gminy | 2013 | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | - | - |
| Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Ściechowie | 851 85121 | Urząd Gminy | 2008 -2009 | 385,6 | 75,0 | 118,6 | - | - | - | - | - | 192,0 | - |
| Nazwa zadania | Dział Rozdz. | Jedn. Real. | Lata .realiz. | Przew.koszt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Wyd.po 2013 | Fund..pom. | Inne śr |
| Remont ulicy Dworcowej w Lubiszynie wraz z budową chodnika | 600 | Urząd Gminy | 2009-2013 | 400,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | Starostwo 200,0 |
| Budowa ciągu pieszo rowerowego w Tarnowie do boiska | 600 | Urząd Gminy | 2010 | 14,0 | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | ZDW 7,0 |
| Budowa ciągu pieszo rowerowego Tarnów - Lubiszyn | 600 | Urząd Gminy | 2008-2013 | 300,0 | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | Starostwo 150,0 |
| Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze brukowej w Brzeźnie | 600 | Urząd Gminy | 2009-2013 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja drogi wraz z budowa chodników w miejscowości Wysoka od skrzyżowania w stronę jeziora. | 600 | Urząd Gminy | 2013 | 3.000,0 | - | - | - | - | - | - | 750,0 | 1.500,0 | Starostwo 750,0 |
| Budowa chodnika w Lubnie ul. Chrobrego wraz z przebudową skrzyżowania | 600 60014 | Urząd Gminy | 2008-2013 | 425,0 | 225,0 | - | - | - | - | - | - | - | Starostwo 200,0 |
| Wykonanie boiska i placu zabaw przy szkole w Ściechowie | 900 90004 | Urząd Gminy | 2009 -2013 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa sali wiejskiej w Chłopinach | 900 90021 | Urząd Gminy | 2008-2013 | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | - | - |
| Modernizacja drogi powiatowej w Ściechowie | 600 60014 | Urząd Gminy | 2008-2010 | 200,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | Starostwo 100,0 |
| Nazwa zadania | Dział Rozdz. | Jedn. Real. | Lata .realiz. | Przew.koszt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Wyd.po 2013 | Fund..pom. | Inne śr |
| Modernizacja drogi Staw –Podlesie-Kozin | 600 | Urząd Gminy | 2008-2013 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | 200,0 | - | - |
| Modernizacja drogi Staw-Podlesie Smoliny – dywanik asfaltowy | 600 | Urząd Gminy | 2008-2013 | 450,0 | - | - | 450,0 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa chodnika i parkingu do cmentarza w Stawie | 600 | Urząd Gminy | 2008-2013 | 50,0 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja ulicy Lipowej w Baczynie oraz budowa chodnika | 600 | Urząd Gminy | 2008-2013 | 250,0 | 30,0 | 220,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zmeliorowanie kanału Myślińskiego i rzeki Myśli |  | Urząd Gminy | 2008-2013 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | SK 50,0 |
| Modernizacja drogi dojazdowej do Osiedla Sportowego w Baczynie | 600 | Urząd Gminy | 2009 | 120,0 | - | 60,0 | - | - | - | - | - | - | Urząd Miasta 60,0 |
| Razem |  | - | - | 37.056,40 | 1.959,0 | 3.601,6 | 3.075,6 | 2.164,3 | 185,2 | - | 4.030,0 | 20.523,7 | 1.517,0 |