Uchwała  Nr XXVII/227/08

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 22 grudnia 2008r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4,15 ustawy z dnia 8 marca1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 191ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249 poz.2104

z późn. zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2

Plan Finansowy wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008  określa załącznik Nr 2 do uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn

Nr XXVII/227/08

Z dnia 22 grudnia 2008r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

| Lp. | Klasyfikacja | Zadanie | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dz.010 Rozdz.01010 § 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Wysoka – wykonanie projektu technicznego – odcinek 350mb. | 6.405 zł. |
| 2 | Dz.700 Rozdz.70005 § 6050 | Adaptacja pomieszczeń biblioteki na przedszkole gminne w Lubiszynie | 453.000 zł. |
| 3 | Dz.801 Rozdz.80101 §6050 | Budowa budynku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Baczyna - wykonanie projektu technicznego | 54.279 zł. |
| 4 | Dz.851 Rozdz.85121 §6050 | Remont i modernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Ściechów | 75.000 zł. |
| 5 | Dz.900 Rozdz.90001 §6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Staw-Podlesie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów-Tarnów Kolonia - wykonanie projektów technicznych | 28.000 zł. |

Załącznik nr 2

Do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn

nr XXVII/227/08

Z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

| Lp. | Klasyfikacja | Zadanie | Kwota | Ostateczny termin realizacji wykonania wydatków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dz.010 Rozdz.01010 § 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Wysoka – wykonanie projektu technicznego – odcinek 350mb. | 6.405 zł. | 30czerwca 2009 |
| 2 | Dz.700 Rozdz.70005 § 6050 | Adaptacja pomieszczeń biblioteki na przedszkole gminne w Lubiszynie | 453.000 zł. | 30czerwca 2009 |
| 3 | Dz.801 Rozdz.80101 §6050 | Budowa budynku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Baczyna - wykonanie projektu technicznego | 54.279 zł. | 30czerwca 2009 |
| 4 | Dz.851 Rozdz.85121 §6050 | Remont i modernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Ściechów | 75.000 zł. | 31 lipca 2009 |
| 5 | Dz.900 Rozdz.90001 §6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Staw-Podlesie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów-Tarnów Kolonia - wykonanie projektów technicznych | 28.000 zł. | 31 lipca 2009 |
|  |  | Ogółem | 616.684 zł. |  |

UZASADNIENIE

Projekty techniczne budowy kanalizacji sanitarnej w Stawie – Podlesiu i Tarnowie  z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień w poszczególnych instytucjach nie mogły zostać wykonane w terminie określonym w umowie.

Konieczność opracowania projektu wodociągu w Wysokiej na odcinku 350 m wynikła po realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci przesyłowej. Z uwagi na zmianę trasy sieci przesyłowej  ( skrócenie) wystąpiła możliwość doprowadzenia sieci do zabudowy mieszkalnej, gdzie obecnie brak jest sieci wodociągowej. Terminy uzgodnień dokumentacji nie pozwalają zakończyć prac w br.

Termin opracowania projektu „Budowy budynku przy szkole w Baczynie zostaje przesunięty z uwagi na brak wytycznych do nowo uruchamianych programów unijnych w celu pozyskania środków. Opis przeznaczenia obiektu wiąże się ściśle z programem. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów, termin wykonania opracowania zostaje przesunięty do 30.06.2009 r.

Roboty budowlane „Adaptacja pomieszczeń biblioteki na przedszkole w Lubiszynie” nie mogą być zrealizowane z uwagi na przedłużoną procedurę przetargową. Unieważnienie pierwszego przetargu z uwagi na wysokie ceny ofert wydłużenie terminu realizacji.

Postępowanie o zamówienie publiczne na „Remont Ośrodka Zdrowia w Ściechowie” z uwagi na zmianę projektu zostało rozpoczęte  w listopadzie br. Rozpoczęcie prac nastąpi dopiero od 20 grudnia, w związku z czym nie ma możliwości wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.