Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Gminy Nr XIX/166/04

z dnia 30.12.2004 r.

Program odnowy wsi Baczyna

„Budowa Domu Wiejskiego”

Opis planowanych zadań wraz z uzasadnieniem

I. Wieś Baczyna jest położona w gminie Lubiszyn i graniczy

bezpośrednio z Gorzowem Wlkp. Wieś liczy 980 mieszkańców.

#### A) Inwentaryzacja istniejących zasobów wsi - Baczyna

| ANALIZA ZASOBÓW Cz. I |
| --- |
| Rodzaj zasobu | Opis ( nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje | Znaczenie zasobu ( odpowiednie zaznacz X) |
|  |  | Małe | Duże | Wyróżniające wieś |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Środowisko przyrodnicze, położenie |  |  |  |  |
| Walory krajobrazu | Położenie wsi na zachodnich rogatkach miasta Gorzowa Wlkp. Wieś znajduje się na żyznych ziemiach Wysoczyzny Gorzowskiej, ukształtowanie nizinno - równinne. |  | X |  |
| Walory klimatu ( wiatr, nasłonecznienie) | Duże nasłonecznienie, wiatry umiarkowane. |  | X |  |
| Walory szaty roślinnej (np. runo leśne, rzadkie gatunki roślin) | Park połączony z placem zabaw dla dzieci |  | X |  |
| Cenne przyrodniczo obszary i obiekty | W bezpośredniej bliskości wsi na południowy zachód znajduje się rezerwat cisów | X |  |  |
| Świat zwierzęcy( ostoje, siedliska) | Ostoje zwierzyny leśnej położone w lasach wokół wsi | X |  |  |
| Wody powierzchniowe(cieki, rzeki, stawy) | Nie występują |  |  |  |
| Wody podziemne | Ujęcie wody pitnej eksploatowane na potrzeby wsi . Przewiduje się rozbudowę i zaopatrywanie innych miejscowości. |  |  | X |
| Podłoże, warunki hydrogeologiczne | Tereny ukształtowane przez morenę czołową – zróżnicowane | X |  |  |
| Gleby | Średnie III – IV klasa | X |  |  |
| Kopaliny | Udokumentowane złoża żwiru | X |  |  |
| Drogi ( dostępność komunikacyjna) | Droga wojewódzka, drogi powiatowe i gminne. Drogi główne utwardzone – nawierzchnia asfaltowa, drogi gminne częściowo utwardzone, częściowo o nawierzchni gruntowej |  | X |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| Walory architektury wiejskiej | XIX wieczne domy ryglowe ( szachulcowe). Kościół p.w. Sw. Apostołów Piotra i Pawła z kamienia i cegły wybudowany w stylu gotyckim w połowie XIX w. |  | X |  |
| Walory ukształtowania przestrzeni publicznej | Położenie w centrum wsi obiektów użyteczności publicznej, poczta, kościół, Ośrodek Zdrowia, placówki handlowe i usługowe, plac zabaw dla dzieci, Remiza Strażacka |  | X |  |
| Osobliwości kulturowe |  |  |  |  |
| Miejsca, osoby i przedmioty kultu | Kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła |  | X |  |
| Święta, odpusty, pielgrzymki | Odpust 29 czerwca, coroczne parafiady , dożynki , obrzędy Świąt i uroczystości kościelnych |  | X |  |
| Tradycje, obrzędy, gwara | Nie wystepują |  |  |  |
| Specjalistyczne potrawy | Wyroby piekarnicze , potrawy mączne. |  |  | X |
| Legendy, podania i fakty historyczne | Nie występują |  |  |  |
| Ważne postacie historyczne | Nie występują |  |  |  |
| Specyficzne nazwy | Nie występują |  |  |  |
| Dawne zawody | Kowalstwo , stolarstwo. |  | X |  |
| Zespoły artystyczne | Chór przykościelny |  | X |  |

| ANALIZA ZASOBÓW Cz. II |
| --- |
| Rodzaj zasobu | Opis ( nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje | Znaczenie zasobu |
| Obiekty i tereny |  | Małe | Duże | Wyróżniające wieś |
| Działki pod zabudowę mieszkaniową | Działki położone w linii istniejącej zabudowy, tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy drodze do Marwic , tereny przy drodze do Lubiszyna po prawej i lewej stronie drogi. Nowe tereny w obrębie wsi |  | X |  |
| Działki pod domy letniskowe | Nie występują |  |  |  |
| Działki pod zakłady usługowe i przemysł | Tereny przy istniejących zakładach na ulicy Słonecznej i za linią kolejową , nowe tereny ujęte w planach |  | X |  |
| Pustostany mieszkaniowe, magazynowe itp. | Nie występują |  |  |  |
| Tradycyjne obiekty gospodarskie(spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) | Nie występują |  |  |  |
| Place i miejsca publicznych spotkań | Place zabaw dla dzieci , boiska sportowe , boisko przyszkolne. |  | X |  |
| Miejsca sportu i rekreacji | Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum |  | X |  |
| Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne itp. | Ścieżka rowerowa – szlak nr 7 |  | X |  |
| Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| Miejsca pracy | 150 miejsc pracy |  |  |  |
| Zakłady produkcyjne | „AUTO- GUM „ Zakład Wulkanizacyjny, Tartak ,Piekarnia, Baza Zaopatrzenia Rolnictwa „BAZROL”, PPUH„ROLMOT, Lakiernictwo pojazdowe, warsztaty mechaniki pojazdowej, Zakład Stolarski, „GAMMA”, zakłady produkcji drzewnej, hurtownia napojów, hurtownia lodów „Frost Family” |  | X |  |
| Produkty | Wyroby piekarnicze, wyroby z drewna, |  | X |  |
| Gospodarstwa rolne | Gospodarstwa rodzinne – 13 |  | X |  |
| Uprawy, hodowle | Zboże, uprawy ogrodnicze pod osłonami, kukurydza Hodowla gęsi, indyków, trzody chlewnej, bydła |  | X |  |  |
| Znane firmy produkcyjne i zakłady Usługowe | AUTO GUM – Józef Borek , Piekarnia Jacek Różycki |  |  | X |
| Miejsca noclegowe, hotelowe | Brak |  |  |  |
| Restauracje, punkty gastronomiczne | Bar prowadzący gastronomię położony w centrum wsi |  | X |  |
| Możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne | Nie występują |  |  |  |
| Zasady odnawialnych energii | Nie występują |  |  |  |
| Mieszkańcy, kapitał społeczny |  |  |  |  |
| Autorytety i znane postacie we wsi | Nie występują |  |  |  |
| Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą | Nie występują |  |  |  |
| Osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach | Osoby o zdolnościach manualnych – kowalstwo artystyczne , wyplatanie z różnych materiałów naturalnych |  | X |  |
| Przedsiębiorcy | Liczni właściciele miejscowych firm oraz posiadających swoje firmy poza Baczyną. |  | X |  |
| Związki i stowarzyszenia | Klub piłkarski –piłki nożnej liga okręgowa , Klub piłki siatkowej –I liga amatorska Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” , Stowarzyszenie Przyjaciół Baczyny, Caritas , Akcja Katolicka, Związek Kombatantów , Koło Gospodyń Wiejskich , Koło pszczelarzy , Ochotnicza Straż Pożarna, |  | X |  |
| Kontakty i współpraca | Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start” Gorzów , Stowarzyszenie Wolontariat Gorzowski , |  | X |  |

B. Ocena mocnych i słabych stron wsi:

| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| Bliskie położenie od Gorzowa Wlkp. Dogodne tereny inwestycyjne z uwagi na bliskie położenie przy szlakach komunikacyjnych i dobre uzbrojenie terenu . Komunikacja miejska łącząca wieś z Gorzowem Wlkp. Przebiegające główne drogi łączące z Dębnem ,Myśliborzem , Witnicą, Gorzowem Wlkp. Infrastruktura : wodociąg wiejski , kanalizacja , oświetlenie , łącza telekomunikacyjne w pełnym zakresie. Obiekty użyteczności publicznej położone w centrum wsi : , Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną , Ośrodek zdrowia , punkt apteczny , Urząd Pocztowy , kościół – siedziba parafii , cmentarz , gminna biblioteka publiczna , siedziba Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , remiza OSP , placówki handlowe . Duża aktywność miejscowej ludności. Działalność organizacji : OSP , Klub sportowy (piłka nożna , piłka siatkowa) ,Związek kombatantów, Koło Parafialne „CARITAS” , Koło Gospodyń wiejskich , Związek Kombatantów , Koło Pszczelarzy , Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” , Stowarzyszenie Przyjaciół Baczyny. Przedsiębiorczość : Siedziba regionalnego przedstawicielstwa międzynarodowej firmy „Frost Family” . Firmy znane w regionie : Piekarnia , Wytwórnia okien , Firma oponiarska , Wytwórnia Mas Bitumicznych. Firmy lokalne oraz produkujące na eksport : Zakład Stolarski , liczne zakłady mechaniki pojazdowej , gospodarstwa sadownicze ,SKR , Zakłady produkcji metalowej , hurtownia rolnicza. | Brak infrastruktury odpowiadającej aktualnym potrzebom wsi . Brak miejsca pracy dla istniejących i nowo powstających kół , organizacji , stowarzyszeń. Brak miejsca gromadzenia się młodzieży. Brak bazy gastronomicznej – noclegowej dla organizowania imprez. Brak obiektów zabytkowych. Brak promocji miejscowości. |
| Szanse | Zagrożenia |
| Utrzymanie wysokiej aktywności społecznej oraz pobudzenie nowych inicjatyw . Stworzenie nowych miejsc pracy. Utworzenie miejsca spotkań , na organizowanie imprez środowiskowych i rodzinnych. Stworzenie możliwości pracy z niepełnosprawnymi dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Baczynie. Utworzenie jedynego bezalkoholowego miejsca spotkań środowiskowych dla młodzieży - czytelni , kawiarenki internetowej , siłowni . Stworzenie siedzib dla organizacji społecznych działających we wsi . Dostosowanie przejętego po PPGR obiektu na potrzeby wsi oraz poprawa jego bardzo złego stanu technicznego.. Wykorzystanie środków pomocowych UE zdobywanych przez działające organizacje oraz stowarzyszenia. Rozwinięcie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej o stworzenie czytelni w sali wielofunkcyjnej. Wzrost aktywności społeczności lokalnej oraz młodzieży poprzez uzyskanie nowych możliwości. | Spadek motywacji do aktywności – szczególnie młodzieży. Ograniczenie działalności kół i stowarzyszeń ze szkodą dla środowiska . Wzrost zjawisk patologicznych – szczególnie wśród młodzieży. Wysoki stopień bezrobocia. Tendencje do tworzenia grup młodzieży bez określonych pozytywnych celów. |

II. Prezentacja koncepcji rozwojowej wsi.

Plan i program odnowy wsi Baczyna

Wizja wsi : Baczyna wieś dająca możliwości realizacji inicjatyw ludności.

Wybrane przyszłościowe kierunki działań.

- Integracja wszystkich grup aktywnie działających we wsi.

- Utworzenie miejsca spotkań młodzieży , działających kół i stowarzyszeń .

- Niesienie Pomocy osobom Starszym i samotnym.

- Stworzenie możliwości działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

- Utworzenie pozaszkolnej placówki kulturalnej i dydaktycznej dla młodzieży.

- Zwiększenie bezpieczeństwa wsi.

- Eliminowanie patologii społecznej wśród młodzieży poprzez przyciągnięcie jej do kół zainteresowań

- Organizowanie imprez dla całej wsi.

- Tworzenie przychodów na pokrycie kosztów utrzymania obiektu poprzez organizowanie imprez okolicznościowych.

III. Opis projektu

Budowa  „Domu Wiejskiego” w Baczynie.

We wsi Baczyna odczuwa się brak wielofunkcyjnego obiektu który w pełni spełniałby określone potrzeby , licznie zgłaszane przez mieszkańców oraz różne grupy działające we wsi.

Przejęty obiekt po PPGR nie spełnia tych potrzeb , gdyż nie jest do tego dostosowany oraz  wymaga gruntowego  remontu i modernizacji .

W ostatnim czasie daje się zauważyć coraz większą aktywność społeczności lokalnej i to w różnych grupach wiekowych . Powstają formalne grupy. Sygnalizują one coraz częściej potrzebę stworzenia  bazy działalności.

W pobliżu istniejącego – przejętego po PPGR obiektu są tereny pozwalające na jego  rozbudowę tak aby spełniał on potrzeby.

W obiekcie przewiduje się lokalizację:

- Biblioteki gminnej .

- Czytelni.

- Kuchni dla potrzeb: szkół , stołówki środowiskowej , sali bankietowej.

- Stołówki Środowiskowej.

- Klubu młodzieżowego i dla dzieci.

- Kawiarenki internetowej.

- Siedziby koła gospodyń wiejskich

- Siedziby Związku Kombatantów z izbą pamięci.

- Siedziby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Baczynie.

- Siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Baczyny.

- Siedziby „Koła pszczelarzy”

- Sali do zajęć fizykoterapii dla osób niepełnosprawnych.

- Siłowni.

- Biura rady sołeckiej i sołtysa.

We wsi Baczyna brak miejsca na organizowanie imprez środowiskowych oraz działalność miejscowych grup .

Funkcje obiektu spełniającego potrzeby wsi można znakomicie połączyć z potrzebami sąsiadującego Gorzowa Wlkp. - to jest zapotrzebowaniem na organizację imprez okolicznościowych oraz różnego rodzaju szkoleń z pełna obsługą gastronomiczną.

Daje to szansę iż „Dom wiejski” – organizując imprezy komercyjne jest w stanie wygenerować środki na pokrycie kosztów własnych oraz działających przy nim organizacji.

Zdecydowanie przyczyni się do:

- utworzenia nowych miejsc pracy

- wzrostu aktywności środowiska

- eliminację zjawisk patologicznych wśród młodzieży

- wzrostu bezpieczeństwa

- aktywizacji ludności

- spowoduje organizowanie imprez na terenie wsi

- wzrostu ambicji młodzieży

- rozwinięcia działalności kół i stowarzyszeń

- wzrostu możliwości pozyskiwanych środków UE

- poprawy wizerunku wsi

W przeszłości wieś posiadała salę wiejską i cieszyła się ona duża popularnością .

Licznie działające grupy organizowały cykliczne imprezy i uroczystości .

Wskutek nieuregulowanych spraw własnościowych wieś utraciła salę , a pozyskana nowa będąca po pegeerowską stołówka jest niefunkcjonalna i wymaga remontu.

W związku z utratą  bazy znacznemu ograniczeniu uległo życie kulturalne i społeczne wsi.

Pomimo braku bazy , społeczność lokalna organizuje się wokół określonych  zadań  i coraz bardziej zdecydowanie zgłasza potrzebę stworzenia odpowiednich warunków.

Harmonogram działań rzeczowo finansowych:

| L.p. | Zadanie | Termin realizacji | Koszt całkowity (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I – przygotowanie projektu |
| 1. | Warsztaty szkoleniowe | Lipiec 2004 | 500,00 |
| 2. | Opracowanie projektu | Grudzień 2004 | 40.138,00 |
| Razem | 40.638,00 |
| Etap II – realizacja projektu |
| 1. | Modernizacja części istniejącej |  |  |
| 1.1. | Przygotowanie terenu | V. 2005 | 42.349,00 |
| 1.2. | Roboty rozbiórkowe | V 2005 | 35.314,00 |
| 1.3. | Wymiana stolarki | VI 2005 | 84.411,00 |
| 1.4. | Roboty murowe i okładzinowe | VII 2005 | 202.951,00 |
| 1.5. | Posadzki | VII 2005 | 138.266,00 |
| 1.6. | Naprawa dachu | VII 2005 | 48.440,00 |
| 1.7. | Elewacja i roboty zewnętrzne | IX 2005 | 151.063,00 |
| 1.8. | Przyłącze kanalizacyjne | VIII 2005 | 5.721,00 |
| 1.9. | Przyłącze gazu | VIII 2005 | 4.065,00 |
| 1.10. | Instalacja wewnętrzna wod-kan | IX 2005 | 40.103,00 |
| 1.11. | Instalacja gazowa wewnętrzna | IX 2005 | 9.019,00 |
| 1.12. | Instalacja c.o. | X 2005 | 103.074,00 |
| 1.13. | Instalacja wentylacji | X 2005 | 56.975,00 |
| 1.14. | Instalacje elektryczne wewnętrzne | X 2005 | 72.577,00 |
| 1.15. | Instalacje sygnalizacji włamania | XI 2005 | 4.978,00 |
| 1.16. | Instalacja sygnalizacji pożaru | XII 2005 | 25.307,00 |
| 1.17. | Instalacja obwodów teleinformatycznych I zasilania komputerów | XII 2005 | 26.905,00 |
| 1.18. | Instalacja kamer telewizji użytkowej z rejestracja obrazu w stacji paliw | XII 2005 | 39.751,00 |
| Razem modernizacja | 1.090.369,00 |
| 2. | Dobudowa sali |  |  |
| 2.1. | Roboty ziemne | V 2006 | 16.277,00 |
| 2.2. | Fundamenty | V 2006 | 161.474,00 |
| 2.3. | Ściany parteru | VI 2006 | 143.416,00 |
| 2.4. | Dach | VI 2006 | 401.434,00 |
| 2.5. | Okna i drzwi | VII 2006 | 68.525,00 |
| 2.6. | Tynki i okładziny wewnętrzne | VII 2006 | 59.310,00 |
| 2.7. | Posadzki | VIII 2006 | 257.185,00 |
| 2.8. | Elewacja i elementy zewnętrzne | VIII 2006 | 132.310,00 |
| 2.9. | Przyłącze wody | VIII 2006 | 754,00 |
| 2.10. | Przyłącze kanalizacyjne | IX 2006 | 5.721,00 |
| 2.11. | Instalacja wod-kan. wewnętrzna | IX 2006 | 40.103,00 |
| 2.12. | Instalacja c.o. | X 2006 | 51.538,00 |
| 2.13. | Instalacja wentylacji | X 2006 | 56.975,00 |
| 2.14. | Instalacja elektryczna wewnętrzna | XI 2006 | 72.577,00 |
| 2.15. | Instalacja sygnalizacji włamania | XII 2006 | 4.979,00 |
| 2.16. | Instalacja sygnalizacji pożaru | XII 2006 | 25.308,00 |
| Razem dobudowa | 1.497.886,00 |
| Razem koszt budowy | 2.588.255,00 |
| Razem koszt inwestycji | 2.628.893,00 |