Umowa Nr…………………..

Przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie stanowiska nr 2 w Jakuszowicach gmina Kazimierza Wielka

zawarta w dniu ……………. r. w Kazimierzy Wielkiej pomiędzy:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………... .. ,

reprezentowanym przez

……………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), na podstawie oferty

Wykonawcy z dnia ………………………………………… , który spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia

prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych

lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2011r. Nr 165, poz. 987 ze zmianami)

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje usługę polegającą na  przeprowadzeniu badań wykopaliskowych na podstawie pozwolenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2. Zakres robót objętych badaniami wykopaliskowymi obejmuje:

- Złożenie wniosku do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie badań.

- Sporządzenie programu badań.

- Uzyskanie zapewnienia ze strony Instytutu Archeologii UJ (autora wcześniejszych prac badawczych prowadzonych na tym stanowisku) przyjęcia wykopanych materiałów archeologicznych.

- Obszar badan pokrywa się z zasięgiem stanowiska nr 2 wg załącznika graficznego

- Łączna długość wykopów archeologicznych wyniesie 900 m przy szerokości 2-3 m w zależności od ich głębokości.

- Eksploracja nawarstwień zabytkowych do calca, a przypadku wykraczania obiektów archeologicznych poza obszar wykopów całościowe zbadanie ważniejszych z nich.

- Metody prowadzenia badan wykopaliskowych i dokumentacji winny nawiązywać do metody i dokumentacji realizowanych na tym stanowisku przez IA UJ, a w szczególności eksploracja obiektów archeologicznych warstwami o miąższości 10 cm, planigrafia znalezisk w warstwie kulturowej, wykonanie dokumentacji rysunkowej w skali 1:20, obiektów grobowych w skali 1:10, wykonanie analiz specjalistycznych – paleobotanicznych, archeozoologicznych i antropologicznych.

- Wykonanie konserwacji zabytków metalowych

- Zapewnienie konsultacji merytorycznej badań przez IA UJ

- Wykonanie opracowania wyników badań archeologicznych z pozytywną recenzją IAUJ.

- Uzyskanie potwierdzenia ŚWKZ o zakończeniu prac terenowych i końcowy odbiór.

- Ubezpieczenie  terenu prac.

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest

w szczególności do:

- uzyskanie zezwolenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na

prowadzenie badań archeologicznych określonych w zaakceptowanym

Programie badań archeologicznych do projektu .

- przeprowadzenia niezbędnych archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających inwestycje na stanowisku nr 2 w Jakuszowicach określonych w Pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych załączonym do umowy

- wykonania dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej, kart

opisu obiektów , prowadzenia dziennika prac wykopaliskowych

- mycia, pakowania, klejenia, metrykowania, inwentaryzowania i konserwacji

materiałów zabytkowych

e) przekazania zabytków do IAUJ

f) konsultacji naukowych i technicznych

g) analitycznego opracowania wyników badań po zakończeniu wykopalisk

h) wszelkich innych prac nie wymienionych powyżej, jeśli są niezbędne do

wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy archeologicznej

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Ustala się orientacyjnie następujące terminy realizacji niniejszej umowy:

a) termin rozpoczęcia: dzień podpisania umowy

b) termin zakończenia badań terenowych: 8 tygodni po podpisaniu umowy

c) termin zakończenie opracowania wyników: 30. 09 2013

2. Wykonawca będzie wykonywał swe obowiązki wynikające z niniejszej umowy

etapami, w sposób zsynchronizowany z rzeczywistym przebiegiem prac nad

zadaniami, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Udział w protokolarnym przekazaniu terenu badań w uzgodnionym przez strony terminie,

2.Protokolarny odbiór terenu po uzyskaniu decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

3.Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy,

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami prawa, aktualnym stanem wiedzy i z należytą starannością.

2. Wykonawca będzie koordynował z Zamawiającym swe prace w ramach

poszczególnych zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, a w szczególności sporządzi

w porozumieniu z nim harmonogram swoich prac z zaznaczeniem w dziennikach

budowy terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

3. Po zakończeniu zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca

opracuje dotyczącą tego zadania dokumentację archeologiczną i po zatwierdzeniu

jej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekaże ją

Zamawiającemu.

§ 5

Odbiór

1. W terminie 3 miesięcy od chwili zakończenia badań terenowych Wykonawca

wykona opracowanie „Sposobu postępowania z zabytkami” , zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca

2011r.(Dz.U.2011.165 poz.987 ze zm.) i przekaże jej egzemplarz właściwemu

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

2. Wykonawca uzyska odbiór dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków. Egzemplarz dokumentacji po dokonaniu odbioru dokumentacji i

stwierdzeniu przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

poprawności jej wykonania zostanie przekazany Zamawiającemu

3. Podstawą dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych prac będzie

dokument potwierdzający dokonanie odbioru dokumentacji archeologicznej, o

której mowa w ust. 1, przez Świetokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru nastąpi przez podpisanie

przez osoby wskazane  w § 6 protokołu odbiorczego.

§ 6

Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy

1.Ze strony Zamawiającego: ……………………………………

2. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………

§ 7

Wynagrodzenie i płatności

1. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym

i wynosi: …………….PLN (słownie: …………………………………. PLN), w tym

wynagrodzenie netto w wysokości ………………. PLN (słownie: ………………..

PLN) oraz … % podatek VAT w wysokości …………….. PLN (słownie:

…………………………………………………………... PLN).

2. Wartością wynagrodzenia za ratownicze badania wykopaliskowe będzie ryczałt

3. Podstawą wystawienia faktur (rachunków) będzie dokument potwierdzający

uzyskanie od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odbioru

dla opracowanej  przez Wykonawcę dokumentacji z przeprowadzonych badań

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch etapach:

a) Po zakończeniu prac terenowych i odbiorze dokumentacji przez Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków - 75 % wynagrodzenia

b) Po wykonaniu i odbiorze opracowania wyników badań – 25 % wynagrodzenia

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto podane przez Wykonawcę

w terminie 30 dni od daty odbioru przez zamawiającego.

6. Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji robót oraz wycenił wszystkie

elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca nie

będzie podnosił żadnych roszczeń związanych z nieprawidłowym skalkulowaniem

ceny lub też pominięciem jakichkolwiek elementów niezbędnych do prawidłowego

wykonania umowy.

§ 8

Kary umowne

1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w

wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w 7 ust.1 za

odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w 7 ust.1 za każdy

dzień opóźnienia w zakończeniu zadania o których mowa w § 1 ust. 2, jakie wynikło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w kwocie

przewyższającej kary umowne, o których mowa w ust. 1 powyżej

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia

§ 9

Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osoby

trzecie należności wynikających z niniejszej umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z realizacją niniejszej

umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Integralną częścią niniejszej umowy są :

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b)Oferta Wykonawcy złożona w dniu ……………

c) Wykaz zadań

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA: