Zał.nr 11 do SIWZ

UMOWA NR GK.272.1.9.2014

(PROJEKT)

zawarta w dniu……………………………………… r. w Papowie Biskupim, pomiędzy:

Gminą Papowo Biskupie. mającą siedzibę Papowo Biskupie 128

,86-221 Papowo Biskupie,

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowaną przez:

W(jt Gminy                             -Andrzej Zieliński

przy kontrasygnacie:

# Skarbnik Gminy                      -Danuta Sikorska

# -

a

- Firmą ……………………………………………………………………………………….

mającą siedzibę ……………………………………………………………………………

działającą na podstawie  wpisu do rejestru……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

……………………………….-…………………………………

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie „przetarg nieograniczony” zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego

zamówienia p.n. Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów

rolnych w miejscowości Papowo Biskupie w km 0+370 do 1+200.

2.Przedmiotem zamówienia jest:

2.1.Modernizacja nawierzchni drogi metodą stabilizacji na miejscu  istniejącej

podbudowy z gruzu betonowego i tłucznia cementem i stabilizatorem

chemicznym,-3320 m2 ,długość drogi 830,0 mb.

2.2.Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami kamiennymi i emulsją

asfaltową:

- pierwsza warstwa powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową KI-70

w ilości 2,2kg/m2 i grysami bazaltowymi 12/16mm w ilości 20 kg/m2

– 3320,0 m2

- druga warstwa warstwą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową

KI-70w ilości 2,04kg/m2 i grysami bazaltowymi 8/12mm w ilości 16 kg/m2

– 3320,0 m2.

2.3.Oznakowanie drogi- 2 znaki

2.4.Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna- 830,0 mb

2.5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1/Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2/Kosztorys ofertowy  (załączniki  nr 2)

3/Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

(zał.12  )

4/Załącznik do STWiOR (zał.nr 13)

5/Dokumentacja projektowa (zał.nr 14,15,16)

.

2.6.Zakres umowy obejmuje:

1/Realizację kompletnych robót  według dokumentów j.w.

2/Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

3/Opracowanie i przekazanie zamawiającemu niezbędnych

dokumentów odbiorowych w tym:

-kosztorys powykonawczy

-certyfikaty, świadectwa ,atesty materiałów ,

-instrukcje, certyfikaty, dokument. DTR  ,gwarancje urządzeń

-powykonawczą inwentaryzację geodezyjną

2.7.Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji przedmiarowej

przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu

widzenia jest  i okaże się niezbędne do zrealizowania całości

przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowej.

2.8.Realizacja robót prowadzona będzie według projektu ,specyfikacji technicznej,

zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy

technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem,

dobrą jakością i właściwą organizacją.

2.8 Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy protokołem

przekazania placu budowy..

Termin przekazania placu budowy- w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej

umowy.

§ 4

Termin zakończenia robót: 31  październik 2014r.

§ 5

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru ……………………………… ……………………………zam……………………………………………………….. działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy

z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……………………………….. zam………………………………………………………………………………………….

§ 6.

1.Strony ustalają cenę brutto za przedmiot realizacji   na kwotę w wysokości:

słownie: ………………………………………………………………zł.

Kwota netto wynosi ………………………………………………….zł. słownie:

………………………………………………………………………………………

Kwota podatku VAT wynosi ………………………………………………….. zł.

2.Cena  jako ryczałtowa suma   obejmuje całość zamówienia, t.j. wszystkie

pozycje przedmiaru wraz z wszystkimi innymi skalkulowanymi przez  wykonawcę

kosztami robót, także nieobjętymi przedmiarem, a koniecznymi dla prawidłowego

wykonania robót, podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, ,porządkowe,

zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy. Zajęcia

pasa  drogowego itp.

3.Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego

skalkulowania ceny lub pominięcia jakichkolwiek elementów niezbędnych do

wykonania zadania. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji ceny

obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia

ryczałtowego  określonego w ust. 1.

§ 7

1.Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane  po bezusterkowym

odbiorzekońcowym robót.

2.Płatność faktury  końcowej w  terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót.

3.Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonywanych robót.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej i specyfikacją techniczną.

( 9

- Wykonawca  bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się  zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz do odbiorów robót Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wszystkich używanych  materiałów i zastosowanych urządzeń dokumenty potwierdzające parametry jakościowe.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania,  jakości robót wykonywanych na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy

robót./wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni podwykonawców*.]

Przy zadeklarowaniu w formularzu oferty, realizacji robót bez zatrudniania

podwykonawców ,treść § 11 ust.1- 18 nie ma zastosowania.

Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą , wykonanie części robót

podwykonawcom /dalszym podwykonawcom pod następującymi warunkami:

1.Wykonawca w ofercie przetargowej deklarował udział w realizacji zamówienia

podwykonawcy/ów/ lub dokumentował  spełnianie warunków udziału przez korzystanie

z zasobów  innych podmiotów.

2.Podwykonawcy posiadają  kwalifikacje do ich wykonania.

3.Zakres robót powierzony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy winien być tożsamy

ze wskazanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego

zasoby wykonawca się powoływał ,na zasadach określonych w art.26 ust.2b

ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

wykonawca jest zobowiązany udowodnić, iż proponowany  inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ,niż wymagany

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.O każdej zmianie lub rezygnacji z podwykonawcy Wykonawca informuje zamawiającego

6.Wykonawca,podwykonawca,lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane  zamierzający  zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane  jest zobowiązany w trakcie realizacji

zamówienia do przedłożenia  zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca, lub dalszy  podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej

z projektem umowy.

7.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od

daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury lub rachunku ,potwierdzających wykonanie zleconej dostawy ,usługi lub

roboty budowlanej.

8.Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu mowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty przedłożenia go  przez wykonawcę

w zakresie:

-niespełniania wymogów określonych w SIWZ

-dłuższego niż określony w p-cie 6.5 terminu zapłaty wynagrodzenia

Niezgłoszenie w w/w terminie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu

umowy przez zamawiającego.

9.Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane  przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z

oryginałem kopię  umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty

budowlane w terminie 7 dni od  daty jej zawarcia.

10.Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane  przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z

oryginałem kopię  umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są dostawy

lub usługi w terminie 7 dni od  daty jej zawarcia z wyłączeniem  umów o

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo

o wartości większej niż 50 000,00 zł.

W niniejszym postępowaniu zamawiający wyłącza z w/w obowiązku umowy

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł. dotyczące dostaw

materiałów

W przypadku zastosowania w umowie  terminu zapłaty dłuższego niż 30

dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa do zmiany po rygorem

wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11.Wykonawca przedkładając zamawiającemu fakturę za zrealizowane roboty dołącza do

faktury dowód zapłaty należności podwykonawcy  za zrealizowaną część robót ,usług,

dostaw.

12.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylania się od

obowiązku zapłaty przez odpowiednio: wykonawcę, podwykonawcę ,czy

dalszego podwykonawcę.

Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek

należnych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy.

13 .Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest zobowiązany

umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności

bezpośredniej zapłaty .Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag ,nie

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji wykonawcy.

14.W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust.13 zamawiający może:

1/nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca

wykaże niezasadność takiej zapłaty,

2/złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości

należnej zapłaty lub podmiotu ,któremu się ona należy,

3/dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy ,jeżeli podwykonawca

wykaże zasadność takiej zapłaty

15 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, zamawiający potrąca wypłaconą kwotę z wynagrodzenia

należnego wykonawcy.

16.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat

na sumę większą niż 5% wartości  zamówienia publicznego może stanowić

podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy w sprawie

zamówienia

17.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności

wobec zamawiającego  za   wykonanie obowiązków wynikających z umowy

i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca w tym zakresie  odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców.

18.Ustala się następujące kary umowne płatne przez wykonawcę:

-0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki

w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy

-0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki

w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane

-0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki

w nieprzedłożeniu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o   podwykonawstwo lub jej zmiany,

-0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki

w dokonania zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty.

§ 12

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje.

2.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych

do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejących innych robót

i urządzeń – j.w.

3.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace

niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

4.Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty

licząc od daty końcowego odbioru robót.

5.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wydłuża się ustawowy termin

rękojmi za wady przedmiotu zamówienia do 36 miesięcy licząc od daty odbioru

końcowego robót.

§ 13

1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu

a/ w wysokości 0,2% całkowitej warto(ci Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

b/ w wysokości 0,2% całkowitej warto(ci umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu

stwierdzonych wad i usterek, liczonych od dnia wyznaczonego terminu na

usunięcie wad i usterek ,

c/ wysokości 10 % całkowitej wartości umowy , za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/   w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w realizacji faktur za wykonane

roboty

b/  w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy za odstąpienie od umowy  z

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy  (nie dotyczy przyczyn określonych

w § 17  umowy)

§ 14

- Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości obiektu do odbioru przez inspektora nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy (części przedmiotu umowy) po raz drugi.

3.Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio

robót jako wadliwych.

5.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz

w  okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, o którym mowa w ( 15 niniejszej Umowy.

6.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie

tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie przetargowej, co stanowi kwotę:………………………………………zł. słownie:.........................................zl.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie

………………………………………………………………………………………

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi za wady ;

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ( 15 ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w  art.151 ustawy PZP.

(  16

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków

zmian:

3.Zmianie mogą ulec:

1/ Termin zakończenia realizacji robót wynikający z:

-przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego,

-długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych

-nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na realizacje robót,(klęski

żywiołowe, strajki lokalne itp.)

-konieczności udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art.67 ust.1

pkt 5 ustawy PZP

-wystąpienia okoliczności, których strony ,mimo dołożenia należytej

staranności  nie były w stanie przewidzieć.

2/Wartość umowy brutto w przypadku:

-zmiany obowiązującej stawki podatku VAT

-konieczności udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art.67 ust.1

pkt 5 ustawy PZP

3/ Forma wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy

4/Podwykonawca, za zgodą Zamawiającego.  Wykonawca może zmienić

podwykonawcę lub wprowadzić nowego podwykonawcę. Zmieniony lub

nowy wykonawca winien spełniać warunki określone dla pierwszego

podwykonawcy.

Warunki zatrudnienia podwykonawcy/ów/ szczegółowo opisane są w SIWZ.

5/Zmianie mogą ulec istotne postanowienia umowy  w stosunku do treści

oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji gdy

zajdzie inna niemożliwa do przewidzenia  w dniu zawarcia umowy

okoliczność prawna , techniczna ,finansowa  czy organizacyjna ,za którą

nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron, a  która będzie skutkowała

niemożliwością wykonania umowy  zgodnie z treścią złożonej oferty.

Szczególnie w takiej sytuacji może ulec  termin wykonania umowy.

§  17

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.

2.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Zawiadomienie powinno by( przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed

terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4.Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty

przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło

z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz

niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§  18

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  19

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§  20

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

§  21.

Umowę zakończono, odczytano i podpisano.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

1/..........................................	...........................................

2/.........................................