UMOWA (PROJEKT)

zawarta w dniu ……………………. r. w Papowie Biskupim, pomiędzy:

Gimnazjum im. Noblistów Polskich. mającym siedzibę Papowo Biskupie 127A

86-221 Papowo Biskupie, NIP: 875-14-06-712  REGON 871194892

- zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowanym przez:

Dyrektor Gimnazjum –Adam Banaś

a

- firmą  …………………………………., z siedzibą ………………………………………

nr NIP:………………TEGON:…………………………,

zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

Pan Łukasz Smykowski- Właściciel

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego zamówienia

p.n. Wykonanie nawierzchni boiska szkolnego z kostki betonowej na terenie

gimnazjum.

2.Zakres robót obejmuje wykonanie:

1/Ułożenie kostki bet.  o grubości 6,0 cm (starobruk) w kolorze czerwonym i żółtym na powierzchni

255 m2

2/Ułożenie obrzeża bet. (kolor czerwony) o wym. 6 x 20 x 100 cm- 20 mb.

3/Ułożenie obrzeża bet. o wym. 8 x 25 x 100 cm (kolor czerwony) -22 mb

4/Wymiana pokrywy studni kanalizac, pokrywa betonowa z włazem żeliwnym – 1 szt.

5/Obudowa okien piwnicznych – 2 szt..

3 .Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

polskimi normami i zasadami wiedzy  technicznej i sztuki budowlanej oraz

należytą starannością , bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

§ 2

Termin zakończenia robót ustala się na dzień 29.12.2016r.

§ 3.

1.Strony ustalają cenę brutto za przedmiot realizacji   na kwotę w wysokości:

6500,00 zł. (brutto) słownie:  sześć tysięcy pięćset , 00/100 zł.

Kwota netto wynosi: 5284,55 zł. słownie :pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt

cztery, 55/100 zł.

2.Podstawę do określenia wyżej wymienionych ceny stanowi kalkulacja kosztów

sporządzona przez Wykonawcę.

Cena  jako ryczałtowa suma   obejmuje całość zamówienia, t.j. wszystkie

skalkulowane przez  wykonawcę koszty robót,  konieczne dla prawidłowego

wykonania robót, podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, ,porządkowe,

zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy.

3.Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego

skalkulowania ceny lub pominięcia jakichkolwiek elementów niezbędnych do

wykonania zadania. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji

obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć

wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia

ryczałtowego  określonego w ust. 1.

§ 4

1.Rozliczenie za wykonane roboty dokonane zostanie   fakturą  po zakończeniu

robót.

2.Płatność faktury w  terminie 14 dni od daty wystawienia  faktury.

§ 5

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się  zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu zakończenia  robót.

§ 6

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje.

2.Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

3.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 7

1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu

a/ w wysokości 0,2% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

b/ w wysokości 0,2% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu

stwierdzonych wad i usterek, liczonych od dnia wyznaczonego terminu na

usunięcie wad i usterek ,

c/ wysokości 10 % całkowitej wartości umowy , za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/   w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w realizacji faktury

za wykonane  roboty

b/  w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy za odstąpienie od umowy  z

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

§  8

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków

zmian:

Zmianie mogą ulec:

1/Termin zakończenia realizacji robót wynikający z:

-przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego,

-nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na realizację robót,

-złych  warunków atmosferycznych ,występujących przez okres

uniemożliwiający  terminową realizację,

-wystąpienia okoliczności, których strony ,mimo dołożenia należytej

staranności nie były w stanie przewidzieć.

2/ Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień

zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy

niekorzystnych dla Zamawiającego.

§  9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

2.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§  10

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  11

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§  12

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

§  13.

Umowę zakończono, odczytano i podpisano.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

1/..........................................	...........................................

2/.........................................