(Zał. nr 3 do SIWZ)

UMOWA NR GK.272.2.4.2017

zawarta w dniu …………………………….. r. w Papowie Biskupim, pomiędzy:

Gminą Papowo Biskupie. mającą siedzibę Papowo Biskupie 128

86-221 Papowo Biskupie,

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowaną przez:

W(jt Gminy                             -Andrzej Zieliński

przy kontrasygnacie:

# Skarbnik Gminy                      -Danuta Sikorska

a

- Firmą ……………………………………………………………………………………..

mającą siedzibę …………………………………………………………………………..

działającą na podstawie  wpisu do rejestru.............................................................

………………………………………………………………………………………………

- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

………………………………..- ……………………………………………

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego

zamówienia p.n. Remont budynku Urzędu Gminy Papowo Biskupie

§ 2.

1.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu i zabezpieczenia fundamentów budynku Urzędu

Gminy Papowo Biskupie.

2.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w SIWZ, a szczegółowy opis i plan odcinkowej realizacji

robót w załączniku do niniejszej umowy ,sporządzonym przez Wykonawcę.

3.Zakres umowy obejmuje:

1/Realizację robót

2/Oznakowanie i utrzymanie oznakowania w zakresie bezpieczeństwa na czas

prowadzenia robót

3/Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

4/Zgłoszenie robót do odbioru .

5/Przekazanie zamawiającemu zrealizowanych robót w dniu odbioru wraz

z dokumentami odbiorowymi

4.Przedmiot umowy obejmuje wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest  i okaże się

niezbędne do zrealizowania całości  przedsięwzięcia

5.Realizacja robót prowadzona będzie  zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami ,

zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością , bezpieczeństwem, dobrą jakością

i właściwą organizacją.

6.Roboty należy wykonywać odcinkowo, stosując właściwe zabezpieczenia.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy protokołem przekazania placu budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy.

§ 4

Termin zakończenia robót:

31 październik 2017r.

§ 5

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru p……………………………………………. zam………………………………………… działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie p……………………………………………. zam………………………………………………….

§ 6.

1.Strony ustalają cenę brutto za przedmiot realizacji   na kwotę w wysokości:

…………………… zł. słownie: ……………………………………………………… zł.

Kwota netto wynosi …………………… zł. słownie: ……………………………....

……………………………………………………………………………………………zł.

Kwota podatku VAT wynosi …………………………………………………………..zł.

2.Cena  jako ryczałtowa suma   obejmuje całość zamówienia, z wszystkimi skalkulowanymi przez

wykonawcę kosztami robót, koniecznymi dla prawidłowego wykonania robót, podatek VAT,

wszelkie roboty przygotowawcze, ,porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty

utrzymania zaplecza budowy, itp.

3.Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub

pominięcia jakichkolwiek elementów niezbędnych do wykonania zadania. Skutki finansowe

jakichkolwiek błędów w kalkulacji ceny obciążają wykonawcę zamówienia – musi on

przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1.

§ 7

1.Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane  po odbiorze końcowym robót.

2.Płatność faktury ………………….. dni od daty wystawienia po odbiorze

3.Wystawienie faktury ,po dokonaniu odbioru końcowego robót

4.Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonywanych robót.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy  zgodnie z technologią i planem realizacji wskazanymi  w załączniku do umowy.

( 9

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się  zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz do odbiorów robót Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wszystkich używanych  materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania,  jakości robót wykonywanych na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 11

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje.

2.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych

do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejących innych robót

i urządzeń – j.w.

3.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace

niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

4.Wykonawca udziela …………….-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty

licząc od daty końcowego odbioru robót.

5.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne

przedmiotu zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 12

1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu

a/ w wysokości 0,2% całkowitej warto(ci Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

b/ w wysokości 0,2% całkowitej warto(ci umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu

stwierdzonych wad i usterek, liczonych od dnia wyznaczonego terminu na

usunięcie wad i usterek ,

c/ wysokości 10 % całkowitej wartości umowy , za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/   w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w realizacji faktury za wykonane

roboty

b/  w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy za odstąpienie od umowy  z

przyczyn  leżących po stronie zamawiającego (nie dotyczy przyczyn określonych

w § 15  umowy)

§ 13

1.Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od

daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez

Inspektora Nadzoru.

2Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może dokonać odbioru i wyznaczyć termin do sunięcia wad,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy (części przedmiotu umowy) po raz drugi.

3.Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze

wad.

4.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

5.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie

z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

(  14

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków

zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy, w tym istotnych postanowień

umowy, w zakresie:

1/ Termin zakończenia realizacji robót wynikający z:

-przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego,

-nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na realizacje robót,(klęski

żywiołowe, itp.)

-wystąpienia złych warunków atmosferycznych ,lub pogorszenie się warunków

wodno-gruntowych

-dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem

zamówienia nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych

w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń,

-wystąpienia okoliczności, których strony ,mimo dołożenia należytej

staranności  nie były w stanie przewidzieć.

2/Wartość umowy brutto w przypadku:

-zmiany obowiązującej stawki podatku VAT

3/Zmianie mogą ulec istotne postanowienia umowy  w stosunku do treści

oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji gdy

zajdzie inna niemożliwa do przewidzenia  w dniu zawarcia umowy

okoliczność prawna , techniczna ,finansowa  czy organizacyjna ,za którą

nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron, a  która będzie skutkowała

niemożliwością wykonania umowy  zgodnie z treścią złożonej oferty.

Szczególnie w takiej sytuacji może ulec  termin wykonania umowy.

Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie

uzasadnić i  udokumentować  istnienie przesłanki tej zmiany.

§  15.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

2.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Zawiadomienie powinno by( przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed

terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4.Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty

przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło

z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz

niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§  16

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  17

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§  18

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

§  19.

Umowę zakończono, odczytano i podpisano.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

1/..........................................	...........................................

2/.........................................