Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nr sprawy ZP-GK-3410/VIII/08

UMOWA NR ZP – GK – 3410/VIII/08

Zawarta w dniu ……………………… roku w Połajewie pomiędzy:

Gminą Połajewo, 64-710 Połajewo, ul. Obornicka 6a, reprezentowaną przez Wójta Gminy Stanisława Pochyluka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Grabarz, zwanym dalej „Zamawiającym” a

…………………………………………

…………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” , którego reprezentuje:

…………………………………………

z drugiej strony o treści następującej:

§1

1.Przedmiotem umowy jest: „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ulic Gajowej , Jasnej , Podgórnej w Połajewie” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i specyfikacją techniczną.

2.Termin wykonania zamówienia:

a) Dla całości zadania – 31.10.2009 rok.

b) W uzgodnieniu z inwestorem dla wykonania poszczególnych etapów.

§ 2

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają osoby:

Zamawiający:

Witold Graczyk

Wykonawca:

……………….

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie netto w wysokości: ………………………………….

słownie: ………………………………………………………

2. Do wszystkich faktur zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

3. Faktura zostanie wystawiona po  zakończeniu prac i odebraniu robót oraz dokonaniu obmiaru wykonanych robót.

4. Wszystkie roboty dodatkowe i zamienne wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności i rozliczy na zasadach wzajemnie uzgodnionych.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

6. Wykonawca wykonywał będzie zamówienie przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i narzędzi.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie zamówienia.

8.Wykonawca udziela, na przedmiot umowy określony w § 1, gwarancji na okres 36 miesięcy, której bieg liczony jest od daty końcowego odbioru robót.

§ 4

1. Należności Wykonawcy będą regulowane w formie przelewu z rachunku Zamawiającego nr 92 8951 0009 0019 5025 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Oddział w  Połajewie na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………..

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od  daty otrzymania faktury.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

b) za zwłokę w oddaniu w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd według siedziby Zamawiającego.

§8

- Umowę sporządzoną w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym

dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                 Wykonawca: