SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

na udzielenie zamówienia publicznego

poniżej wartości 4 845 000 EURO

Modernizacja stacji wodociągowych             w Połajewie, Krosinku i Tarnówku

z budową sieci wodociągowej PVC ø 225mm w Połajewie oraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków           i przepompowni ścieków Młynkowo-Krosin.

Zamówienie udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.         Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Opracowali:						Zatwierdził:

Magdalena Mantaj					      Wójt

Sławomir Kryger				     Stanisław Pochyluk

Połajewo, 15.02.2010 r.

Na potrzeby niniejszej specyfikacji przyjmuje się oznaczenia:

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Ustawa (upzp) – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Za Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustawiają swego pełnomocnika. Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie (upzp) i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

CZĘŚĆ I

OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

# NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA POŁAJEWO

REGON:570791112

NIP 763-20-97-368

tel.(067) 2567028

fax. 0672567855

e-mail:  ug@polajewo.pl

www.polajewo.pl

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.    z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Modernizacja stacji wodociągowych w Połajewie, Krosinku i Tarnówku    z budową sieci wodociągowej PVC ø 225mm w Połajewie oraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i przepompowni ścieków Młynkowo-Krosin.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8, 45231000-5, 45200000-9, 45233300-2, 45231300-8.

Niniejsza inwestycja obejmuje:

I etap:

- Modernizacja stacji wodociągowej w Połajewie:

  - główna sieć wodociągowa,

  - stacja wodociągowa – budowlanka,

  - fundament pod zbiorniki,

  - odstojnik wód popłucznych,

  - obudowa studni głębinowej,

  - sieci zewnętrzne,

  - technologia,

  - ogrodzenie i droga dojazdowa,

  - linia kablowa N.N. do stacji wodociągowej (do SZR),

  - linie kablowe do studni (uzupełnienie),

  - linia kablowa sterownicza do zb. wyrówn.,

  - instalacje elektryczne,

  - podłączenie agregatu prądotwórczego i rozdzielnicy głównej.

- Modernizacja stacji wodociągowej w Tarnówku:

  - stacja wodociągowa – budowlanka,

  - fundament pod zbiorniki,

  - odstojnik wód popłucznych,

  - sieci zewnętrzne,

  - technologia,

  - ogrodzenie i droga dojazdowa,

  - linia kablowa N.N. do stacji wodociągowej (do SZR),

  - linie kablowe do studni głębinowej,

  - linia kablowa sterownicza do zb. wyrówn.,

  - instalacje elektryczne,

  - podłączenie agregatu prądotwórczego rozdzielnicy głównej RG.

- Modernizacja stacji uzdatniania wody Krosinek:

  - ogrodzenie, drogi dojazdowe, zb. wód popłucznych,

  - SW – 1,2 – wymiana agregatów, roboty remontowe studni,

  - budynek stacji uzdatniania wody – roboty budowlane,

  - budynek gospodarczo-socjalny – roboty budowlane,

  - stacja uzdatniania wody – roboty instalacyjne,

  - fundament, montaż, izolacja term. zb. retenc. V=100 m3,

  - rurociąg: SW – 1,2 – SUW – zb. retenc. – zb. wód popłucznych,

  - linia kablowa N.N. do stacji wodociągowej,

  - linie kablowe do studni głębinowej,

  - linia kablowo sterownicza do zb. wyrówn.,

  - instalacje elektryczne,

  - podłączenie agregatu prądotwórczego.

II etap:

- Sieć kanalizacji sanitarnych z przyłączami do budynków i pompowni ścieków Młynkowo-Krosin:

  - sieć kanalizacji sanitarnej – roboty ziemne,

  - sieć kanalizacji sanitarnej – przewody z uzbrojeniem,

  - sieć kanalizacji sanitarnej – roboty drogowe,

  - sieć kanalizacji sanitarnej – ogrodzenie pompowni ścieków,

  - przyłącza wodociągowe,

  - przyłącza kanalizacji sanitarnej – roboty ziemne,

  - przyłącza kanalizacji sanitarnej – przewody z uzbrojeniem,

  - przyłącza kanalizacji sanitarnej – roboty drogowe.

Szczegółowy przedmiot, wielkość, zakres prac znajduje się w załączonych do specyfikacji przedmiarach robót, dokumentacjach technicznych i specyfikacjach wykonania i odbioru robót.

Zamieszczone w dokumentacji technicznej nazwy producentów sprzętu i materiałów użyto jedynie w celu przykładowym.

Przy przygotowywaniu oferty należy przyjąć do wyceny sprzęt i materiały o parametrach nie gorszych od przykładowych.

Pełna dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zadnia zobowiązany jest do realizacji prac z zapewnieniem dostaw wody do odbiorców !!!

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności  zobowiązany jest do:

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego                   i ochrony mienia, odpowiedniego oznakowania terenu budowy, wykonywania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, ogrodzenia placu budowy                     i wywieszenia tablicy informacyjnej budowy i tablic ostrzegawczych,

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- pełnej obsługi geodezyjnej przedsięwzięcia,

- wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp                            i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia                    i odzież,

- zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

- wykonania niezbędnych prób i badań wymaganych dla prawidłowej oceny jakości robót oraz wykonania wszelkich badań i atestacji umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania (badanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, odgromowej, próby szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i grzewczej, itp.),

- dostarczenia atestów używanych materiałów, przedłożenie dokumentów DTR na zamontowane urządzenia i instrukcji ich obsługi oraz ich kart gwarancyjnych,

- wykonania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

- w okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót,

- koordynacji robót będących w kompetencji zakładu energetycznego w zakresie sieci i przyłączy,

- wystąpienie w imieniu Zamawiającego do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Piła, Al. Poznańska 34, 64-920 Piła w celu załatwienia wszelkich czynności formalno-prawnych koniecznych do wykonania zmian w instalacjach elektrycznych obiektów, wymagających zgody ENEA i innych wynikających z obowiązujących przepisów i pokryciu wszelkich kosztów,

- przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem,

- przygotowanie wniosku w imieniu Zamawiającego do PINB w Czarnkowie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach i pozytywne zatwierdzenie w ZUDP,

- zapewnienia dokumentacji oraz odbiorów urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom inwestora bezpośredniego i pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im danych i informacji wynikających z ustawy – Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej i materialnej. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, właściwymi normami polskimi i branżowymi, warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami inspektorów nadzoru.

- Wykonawcom zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej placów budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Wizji lokalnych należy dokonać w dniach od 17.02.2010r. do 26.02.2010r. w godz. od 9.00 do 14.00.

W celu ustalenia terminu odbycia wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem Witoldem Graczykiem - tel. 067 2567028.

Do oferty należy dołączyć protokół z odbycia wizji lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 3.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia są następujące:

I etap – do dnia 30 września 2010r. obejmujący roboty wymienione w pkt III SIWZ (pkt 1 ppkt A, B, C),

II etap – do dnia 30 września 2011r. obejmujący roboty wymienione w pkt III SIWZ (pkt 1 ppkt D).

- Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uwaga !!! – Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu zakończenia robót budowlanych. Rzeczywisty oferowany termin zakończenia realizacji zadania oraz terminy wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca musi przedstawić w harmonogramie rzeczowo – finansowym budowy, przed rozpoczęciem robót i po jego akceptacji przez Zamawiającego.

# OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy (upzp) tj.

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt 1 ppkt 1.2., 1.5. i 1.6.

- posiadają wiedzę i doświadczenie.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

  - co najmniej 3 zadania polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności min. 100 m3/h i wartości min. 2.000.000 zł brutto (każda),

  - co najmniej 3 zadnia polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości min. 2500 mb i wartości min. 1.300.000 zł brutto (każda).

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie wykazu, o którym mowa w dziale VI pkt 2 ppkt 2.1.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) przedłoży wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje,

b) wykaże przynajmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branżach: sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej, posiadającej min. 5 lat doświadczenia zawodowego od dnia uzyskania uprawnień.

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie wykazu, o którym mowa w dziale VI pkt 2 ppkt 2.2. i 2.3.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

- wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 5.000.000 zł brutto,

- wykaże, że posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł.

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt 3 i 4.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 upzp.

- Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

- Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/nie spełnienia” na podstawie przedłożonych dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

# DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU

- Zamawiający celem potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 upzp, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- W celu potwierdzenia opisanych warunków posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

  - Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (w formie referencji od inwestora), że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznika nr 4  do niniejszej specyfikacji.

  - Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy  usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg wzoru załącznika nr 18 do niniejszej specyfikacji.

- Opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

- Wspólny udział wykonawców:

  - Wykonawcy mogą wspólnie wystąpić o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

  - W odniesieniu do warunków postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum musi udokumentować, że spełnia wymogi formalne i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 upzp i złoży dokumenty wymienione w Rozdz. VI pkt 1 ppkt 1.1.-1.6. oraz pkt 5 niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie warunki określone w Rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.1.-2.3., pkt 3 oraz pkt 4 niniejszej SIWZ.

  - W miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy” podaje się dane dotyczące konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odniesieniu do każdego z tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1.-1.6. SIWZ.

Wykonawca w sytuacji jak wyżej, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w dziale VI pkt 4, dotyczącej tych podmiotów.

- Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Złożenie nieprawdziwego oświadczenia, fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów dotyczących istotnych informacji dla postępowania przetargowego celem uzyskania zamówienia publicznego jest karalne (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny – Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) i skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z tego postępowania.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości  60.000,00 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Oddział w Połajewie

Nr 92 8951 0009 0019 5025 2000 0010

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy:

„Modernizacja stacji wodociągowych w Połajewie, Krosinku i Tarnówku z budową sieci wodociągowej PVC ø 225mm w Połajewie oraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i przepompowni ścieków Młynkowo-Krosin”.

Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Gminy, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zamawiający sprawdzi wniesienie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu 03.03.2010r. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie – w kasie Urzędu Gminy.

Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# UDOSTĘPNIENIE SIWZ

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej: www.polajewo.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP do upływu terminu składania ofert.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się w Urzędzie Gminy Połajewo, ul. Obornicka 6a, od dnia ogłoszenia przetargu w BZP do upływu terminu składania ofert.

# SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Jeżeli wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną to ma obowiązek zażądać od Zamawiającego potwierdzenia tego faktu.

- Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy wskazane są w Rozdz. I niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w dni robocze w godz.: 8.00 do 15.00.

- Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

- Zmawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a informację o terminie zebrania zamieści na stronie internetowej. W takim przypadku sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań i niezwłocznie doręczy Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także umieści ją na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i taką informację umieści na stronie internetowej.

- Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Pan Andrzej Pankowski i Pan Witold Graczyk w siedzibie Urzędu Gminy w Połajewie, ul. Obornicka 6a, pokój nr 2 (stary budynek) oraz pokój nr 15,           tel. 067 2567028, fax. 067 2567855.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni kalendarzowych, licząc od ostatecznego terminu na składanie ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę (sam lub jako partner w konsorcjum). Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. Odrzucone zostaną również oferty złożone przez konsorcjum, jeżeli którykolwiek z jego partnerów występować będzie w więcej niż jednej ofercie.

- Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

- Brak w ofercie jakiegokolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, pełnomocnictw lub dokumentów zawierających błędy bądź wadliwe pełnomocnictwa, spowoduje wezwanie Wykonawcy do ich uzupełnienia, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty i pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym.

- Oferta powinna zawierać:

imię, nazwisko, firmę i dokładny adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia, wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami załączników.

- Niedopuszczalne jest wyskrobywanie w ofercie, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie. Każda zapisana strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty i ponumerowana kolejnymi numerami rozpoczynając od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

- Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Zamawiającego: Gmina Połajewo

ul. Obornicka 6a

64-710 Połajewo

oraz oznakowana następująco:

Przetarg: „Modernizacja stacji wodociągowych w Połajewie, Krosinku i Tarnówku z budową sieci wodociągowej PVC ø 225 mm w Połajewie oraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i przepompowni ścieków Młynkowo-Krosin”.

z dopiskiem: Nie otwierać przed 3 marca 2010 roku do godz. 10.00.

Koperta powinna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla).

- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

# DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, informacje i załączniki w kolejności jak niżej:

- Wypełniony, właściwie podpisany (zawierający imię i nazwisko, nazwę firmy i dokładny adres Wykonawcy), oznaczony datą formularz oferty określający i zawierający:

- Cenę ryczałtową brutto za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia oraz łączną wartość brutto całego zamówienia.

- Stawki kalkulacyjne (roboczogodzina, koszty ogólne, zysk, koszty zakupu) dla robót dodatkowych.

- Okres gwarancji (min. 36 miesięcy).

- Dowody posiadania przez oferenta niezbędnych kwalifikacji stosownie do wymagań Zamawiającego. Należy przedłożyć dokumenty i oświadczenia w kolejności jak w Rozdziale VI SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku dla oferty wspólnej – pełnomocnictwo dla lidera).

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć wg wzoru załącznika nr 1 w Urzędzie Gminy Połajewo, ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo, pokój nr 2 (sekretariat) lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert upływa dnia 3 marca 2010 roku o godz. 9.00.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 marca 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Połajewo, ul. Obornicka 6a – pokój nr 4.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.     W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu.

- O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego, a także zamieści taką informację na stronie internetowej.

# OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena ryczałtowa oferty powinna zawierać:

- Określenie cyfrowe i słowne ceny ryczałtowej za pełny zakres prac objętych zamówieniem, wyrażonej wyłącznie w PLN, stałej w okresie realizacji i obejmującej wszystkie jej składniki. Cenę ryczałtową należy podać w kwocie brutto stanowiącej sumę kwoty netto i podatku VAT.

- Cena ryczałtowa oferty powinna stanowić sumę ceny prac objętych przedmiarem robót i ceny prac nie ujętych w przedmiarze robót, a określonych na podstawie ewentualnych przedmiarów własnych, uwzględniając wszystkie składniki określające przedmiot zamówienia (patrz Rozdział III SIWZ). Nie jest wymagany

kosztorys ofertowy. W przypadku jego przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiający nie będzie go weryfikował

- Cena ryczałtowa obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotówkach z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

- Załączony do SIWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i ma charakter wyłącznie informacyjny.

- Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.

- Konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy upzp) winna być potwierdzona protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. Będą one rozliczone odrębnie na podstawie uzgodnionych kosztorysów, opracowanych na bazie KNR, przy zastosowaniu stawek kalkulacyjnych podanych w ofercie. Ceny materiałów i sprzętu rozliczane będą wg cen rzeczywistych zakupu materiałów lub najmu sprzętu (udokumentowane fakturami). Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została  poprawiona.

- Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w terminie 3 dni od otrzymania informacji o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą pomyłkę rachunkową w obliczeniu ceny zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 upzp.

# OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

- Cena ryczałtowa brutto - waga 100 %.

- Za najkorzystniejszą zastanie uznana oferta, z najniższą ceną ryczałtową (brutto).

Do porównania i oceny ofert w kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór:

najniższa cena oferty brutto

C =   cena brutto oferty badanej    x 100 pkt

a) przyjmuje się, że 100 % = 1 pkt  i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena,

b) punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu) członków komisji podlegają sumowaniu,

c) za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą  liczbę punktów,

d) obliczenia dokonywane będą z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

# ZAWARCIE UMOWY I PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

- Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zawiera się w trybie przepisów art. 139-151 ustawy (upzp).

- O dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę pisemnie.

- Inne istotne postanowienia zawarte są w załączonym projekcie umowy -załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

    - Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty równej 5% ceny ryczałtowej brutto.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

    - Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na lokatę terminową.

    - Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca zobowiązany jest do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Oddział w Połajewie

Nr 92 8951 0009 0019 5025 2000 0010

    - W przypadku należytego wykonania zamówienia 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%  zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji oraz okresu rękojmi za wady.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej unormowane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

CZĘŚĆ II

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

# OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp.

# OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Informacje dotyczące walut, obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

# Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

# Wysokość Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ III

SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

  - Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

  - Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

  - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.).

  - Integralną częścią niniejszej SIWZ jest:

- załącznik nr 1 – Formularz oferty Wykonawcy (wzór),

- załącznik nr 2 – Wykaz robót (wzór),

- załącznik nr 3 – Protokół z odbycia wizji lokalnej (wzór),

- załącznik nr 4 – Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu      zamówienia (wzór),

- załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu      (wzór),

- załącznik nr 6 – Umowa na roboty budowlane (projekt),

- załącznik nr 7 ( Przedmiar (stacja wodociągowa w Połajewie),

- załącznik nr 8 ( Przedmiar  (stacja wodociągowa w Połajewie),

- załącznik nr 9 ( Dokumentacja techniczna + STWIOR (stacja wodociągowa w Połajewie),

- załącznik nr 10 ( Przedmiar (stacja wodociągowa w Tarnówku),

- załącznik nr 11 ( Przedmiar (stacja wodociągowa w Tarnówku),

- załącznik nr 12 – Dokumentacja techniczna + STWIOR (stacja wodociągowa w Tarnówku),

- załącznik nr 13 – Przedmiar (stacja uzdatniania wody w Krosinku),

- załącznik nr 14 ( Przedmiar (stacja uzdatniania wody w Krosinku),

- załącznik nr 15 – Dokumentacja techniczna + STWIOR (stacja uzdatniania wody w Krosinku),

- załącznik nr 16 ( Przedmiar (kanalizacja sanitarna Młynkowo-Krosin),

- załącznik nr 17 ( Dokumentacja techniczna + STWIOR (kanalizacja sanitarna Młynkowo-Krosin),

- załącznik nr 18 ( Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca (wzór).