#### U M O W A

o roboty  budowlano - montażowe

W dniu  …….2010. r. w Powidzu

pomiędzy :  Gminą Powidz

mającą swą siedzibę w : Powidzu przy ul. 29 Grudnia 24 ,

zwaną dalej w tekście  " Zamawiającym "  reprezentowaną przez :

p.Ryszarda Grześkowiaka – Wójta Gminy Powidz

a

.........................................

zwaną/ym dalej w tekście  " Wykonawcą "  reprezentowaną/ym przez  :

1) p. ……………………………………………………………….

2) p. ……………………………………………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO została zawarta umowa o następującej treści :

§  1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu zadanie inwestycyjne pn. :

Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie, oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle ,Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo

.

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie, oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle ,Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo

2. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określają :

2.1. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót

2.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.3. Oferta Wykonawcy

2.4. Kosztorys wykonawcy

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

3.Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego wykonawstwa.

4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi:

1. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

2. normami,

3. postanowieniami ustawy Prawo Budowlane

oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 3

- Termin przekazania placu budowy strony ustalają na ..............2010 r.

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na  - niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy  ustala się na ........... 2010r.

§ 4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędną dokumentację w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Zamawiający przekazuje dokumentację projektową wraz z przedmiarami robót  w  1 egzemplarzu, który określa przedmiot umowy  w ramach prowadzonego zamówienia wraz  z oświadczeniem o jej kompletności.

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :

p. .....................................................................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  Prawo Budowlane wraz z obowiązkiem dokonywania rozliczeń finansowych budowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :

........................................................................................

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania zaplecza budowy oraz strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia  pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz  urządzenia prowizoryczne.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

1.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności :

2.1. Roboty , obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane

bezpośrednio z  wykonywaniem robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,

powodzi, deszczu nawalnego  i innych zdarzeń losowych.

2.2. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi

robotami budowlanymi ,  w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

2.3. Jeżeli Wykonawca nie dopełni zobowiązania ubezpieczenia budowy i robót działa na swoje   ryzyko i odpowiedzialność.

§ 8

  - Materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu.

  - Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru / Wykonawca  zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczną.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie  Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

§ 9

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót zgodny z dokumentacją projektową.

2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego  pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców

§ 10

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe ustalone w przyjętej ofercie w kwocie : ......................... zł łącznie z podatkiem  od towarów i usług /VAT/

słownie  : .............................................................................

- Podstawą do określenia w/w cen był przedmiar robót zweryfikowany przez Wykonawcę z dokumentacją projektową wraz z zestawieniem świadczeń dodatkowych / robót, usług, dostaw / zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe konieczne lub zamienne ustalona zostanie kosztorysem robót dodatkowych lub zamiennych, metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 ) przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty , zastosowane w kosztorysie.

- Wymaga się , aby zakres, wartość robót koniecznych/zamiennych i termin wykonania           zostały   określone  " Protokółem konieczności " potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy na roboty dodatkowe konieczne lub zamienne .

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową, a mających wpływ na rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i wartość obiektu tj. których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty po obustronnym uzgodnieniu ich zakresu, wartości i terminu wykonania na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe ustalona zostanie przy           zachowaniu  zasady określonej w ust. 4

- Roboty dodatkowe konieczne lub zamienne rozliczone zostaną na zasadach obowiązujących w stosunku do robót objętych umową zasadniczą.

- Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Zamawiający oświadcza, że roboty objęte niniejszą umową finansowane będą z rachunku w PKO  B.P. O/Słupca Nr .10 1020 2746 0000 3102 0019 9117.

- Ewentualny wzrost wartości robót do 4,0 % wysokości wynagrodzenia kosztorysowego spowodowany nieprzewidzianymi robotami dodatkowymi lub zamiennymi nie powoduje wzrostu wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1

§ 11

- Strony ustalają, że płatność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionych 3 ( trzech ) faktur .

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w trzech ratach , za roboty wykonane terminach w następujących: do 30.06.2010 r., do 31.08.2010 r. , do 30.10.2010 r., na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur częściowych, za faktycznie wykonany zakres robót.

- Faktury są wystawiane na podstawie protokołów częściowego odbioru robót sporządzonych na zasadach określonych w § 15 umowy, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru.

- Termin płatności określony na fakturze, liczony będzie od daty otrzymania jej wraz z protokołem odbioru częściowego bądź końcowego i wynosić będzie 21 dni.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w §§ 2 i 9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

1/ pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez  podwykonawców,

2/ zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn i   urządzeń,

3/ informowania Zamawiającego / inspektora nadzoru / o konieczności wykonania robót dodatkowych   koniecznych   i zamiennych w terminie  7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich  wykonania  oraz o terminie     zakrycia robót ulegających zakryciu i ich odbioru

4/ w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji -

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

1. Wykonawca zabezpiecza należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia

w wysokości 5 %  wartości wynagrodzenia  umownego  / ofertowego  / , co stanowi

wartość   .................. zł  słownie :  ...................................................................................

w formie: ...........................................................................

2.  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych formach musi być ono wniesione w pełnej wysokości w dacie zawarcia umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu powinno być ono wpłacone przez wykonawcę na ustalony z zamawiającym rachunek bankowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej:

a/  70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b)30 % wysokości zabezpieczenia w 15. dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

5. W przypadku wygaśnięcia dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed odbiorem końcowym wykonania robót ( np. wskutek przesunięcia terminu wykonania umowy ) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia , chyba że Wykonawca wniesie przewidziane prawem zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 14

Strony postanawiają, że obowiązującą  je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a/ za zwłokę w oddaniu określonego w § 3 ust. 3 umowy przedmiotu odbioru, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za  każdy  dzień zwłoki

b/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i          rękojmi w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego, za wykonany przedmiot odbioru, za  każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%         wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, uniemożliwienie rozpoczęcia robót   z winy           Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia w wyznaczonym terminie ustalonych wad powstałych z winy Wykonawcy, spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 15

Strony ustalają następujący tryb odbioru ustalonych przedmiotów odbioru :

1. Zgłoszenia o zakończeniu robót w poszczególnych etapach realizacji o których mowa w § 11 umowy przewidzianych w obiekcie i gotowości do odbioru danego etapu robót winno być dokonane przez Wykonawcę na piśmie skierowanym do zamawiającego i powinno zawierać żądanie wykonawcy dokonania odbioru częściowego przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru i zamawiającego na 7 dni przed planowanym terminem zakończenia danego etapu przedmiotu umowy , z uwzględnieniem zapisów ,o których mowa w § 11 i § 3 ust. 3.

2. Zamawiający wyznacza termin  odbioru  w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości  do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę..

3. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 7 dni  od daty jego rozpoczęcia.

4. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, za datę wykonania przedmiotu odbioru uznaje się dzień rozpoczęcia odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

5.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

5.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru  po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe  w sprawie procedury odbioru :

a/ Wykonawca przygotuje na dzień odbioru niezbędne świadectwa jakości , atesty, aprobaty i  inne  dokumenty wymagane do odbioru końcowego - operaty.

b/ Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  w 4 egzemplarzach

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  / inspektora nadzoru / o      usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio  robót jako wadliwych.

9. Zamawiający po upływie okresu rękojmi wyznacza termin  na protokólarne  stwierdzenie       usunięcia wad okresu rękojmi oraz po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji  wyznacza pogwarancyjny odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu wykonywanych  robót i usunięcia wad okresu gwarancji.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

11. W dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć oświadczenia złożone przez Wykonawcę i ewentualnych Podwykonawców o tym ,że wszystkie należności z tytułu podwykonawstwa zostały uregulowane.

§ 16

- Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień, jakie przysługują Zamawiającemu wobec  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca  udziela pisemnej gwarancji  w ramach której,  zobowiązuje się do usunięcia wad  stwierdzonych w tym okresie w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie , względnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli usunięcie wady w takim terminie ze względów technologicznych będzie niemożliwe.

- Okresy gwarancji oraz rękojmi za wady wynoszą 3. lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku wezwania Wykonawcy w okresie gwarancji oraz rękojmi do usunięcia usterek i awarii powstałych po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usunięcia w terminie 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego .

§ 17

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV  kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a/w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ;  odstąpienie  od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30dni od powzięcia   wiadomości o powyższych okolicznościach

b/  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c/zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich             pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie  lub opóźnia się z realizacją             poszczególnych etapów  umowy,  tak, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie            dotrzyma terminu  realizacji

e/Wykonawca nie realizuje poleceń, autora projektu  lub Zamawiającego odnoszących się do         nakazanych rozwiązań technicznych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli :

a/ Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót  odmawia podpisania   protokółu odbioru,

b/Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych         okoliczności  nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe :

a/w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale            Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu           na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt           tej  strony, z winy której odstąpiono od umowy,

c/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli   odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d/Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz         robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które         Wykonawca nie  odpowiada

e/Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni , usunie z terenu budowy           urządzenia   zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  Wykonawca nie odpowiada,  obowiązany jest do :

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały  wykonane do dnia odstąpienia,

b/ odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 4c/niniejszego  §           umowy,

c/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2nie mają zastosowania kary umowne określone w § 14.

§ 18

    - Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach :

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

- warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęskami żywiołowymi,

- Warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń , dokonywanie odbiorców,

- Zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez zamawiającego  oraz konieczność usunięcia błędów lub wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej,

- zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień,

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, takimi jak niewypały , niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

- jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga większego nakładu pracy lub technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

b) zmiany technologiczne, w szczególności:

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne  ( kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

c) zmiany osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ. W przypadku choroby lub śmierci osób wskazanych w ofercie wykonawcy

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane i inne przepisy szczególne właściwe do przedmiotu umowy.

§ 20

Wszelkie spory które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie właściwy rzeczowy dla wykonania przedmiotu umowy sąd powszechny.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w  4 egz., po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                                             		Wykonawca: