#### U M O W A

o roboty remontowo- budowlane

W dniu  .................2013 r. w Powidzu

pomiędzy :  Gminą Powidz

mającą swą siedzibę w : Powidzu przy ul. 29 Grudnia 24 ,

zwaną dalej w tekście  " Zamawiającym "  reprezentowaną przez :

p.Ryszarda Grześkowiaka – Wójta Gminy Powidz

a firmą

.....................................................

........................................................

.....................................................

NIP ................................, Regon ..............................................

zwaną/ym dalej w tekście  " Wykonawcą "  reprezentowaną/ym przez  :

...............................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO została zawarta umowa o następującej treści :

§  1

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu zadanie inwestycyjne: Rozbudowa wiejskiego ośrodka kultury w Powidzu

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane .

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa wiejskiego ośrodka kultury w Powidzu .

- Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określają :

1) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3) oferta Wykonawcy,

4) kosztorys Wykonawcy.

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. . Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego wykonawstwa.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi:

1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

2) normami,

3) postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,

oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 3

- Termin przekazania placu budowy strony ustalają na .................2013 r.

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na nie później niż …………….2013

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy  ustala się na 15.11. 2013r.

§ 4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędną dokumentacją w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Zamawiający przekazuje dokumentację projektową wraz z przedmiarami robót  w  1 egzemplarzu, który określa przedmiot umowy  w ramach prowadzonego zamówienia wraz  z oświadczeniem o jej kompletności.

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :

..............................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  Prawo Budowlane wraz z obowiązkiem dokonywania rozliczeń finansowych budowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :

..................................................

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania zaplecza budowy oraz strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia  pomocnicze i zbędne materiały, odpady a także  urządzenia prowizoryczne.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

- .Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniami objęte są w szczególności :

  - roboty , obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane            bezpośrednio z  wykonywaniem robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,  powodzi, deszczu nawalnego  i innych zdarzeń losowych.

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków            dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi ,  w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Jeżeli Wykonawca nie dopełni zobowiązania ubezpieczenia budowy i robót działa na swoje   ryzyko i odpowiedzialność.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§ 8

  - Materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu.

  - Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru / Wykonawca  zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczną.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie  Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami robót. W razie sprzeczności zapisów w dokumentacji i przedmiarach bądź w razie pominięcia w przedmiarach robót przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej wiążące są zapisy dokumentacji projektowej, chyba że Zamawiający na piśmie podejmie inną decyzję.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą z zastrzeżeniem § 15 ust 8 lit d).

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto .......................... zł 
(słownie:  .................................................. plus podatek VAT, tj. ..........................................zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ............................... zł (słownie: .......................................................................................................)

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 3 faktur , z czego dwie będą fakturami częściowymi a trzecia faktura końcową, za faktycznie wykonany zakres robót.

- Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie za roboty niewykonane a wynikające z dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, w oparciu o kosztorys tychże robót sporządzony przy zastosowaniu czynników cenotwórczych przyjętych do kalkulacji przez Wykonawcę oraz w przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty te wyceniane będą na podstawie:

  - stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

  - bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

  - cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud;

  - cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud; a jeżeli baza cenowa Sekocenbud nie zawiera ceny danego materiału, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu faktury zakupu tego materiału..

- Faktury są  wystawiane na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego na zasadach określonych w § 15 umowy, zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z  realizacją robót objętych dokumentacją projektową , przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz:

- zorganizowanie we  własnym  zakresie  placu  budowy  ( w szczególności: prąd,  woda, i  inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu,

- doprowadzenie  do  stanu  pierwotnego  terenu  przylegającego  do  budowy  tj. usunięcie  gruzu  i  zanieczyszczeń  po  prowadzonych  robotach, naprawa szkód wynikłych w wyniku realizowanych robót (wypłata ewentualnych odszkodowań),

- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP,

- należyte zabezpieczenie terenu budowy,

- koszty związane z wykonaniem badań i prób;

- koszty  wykonania  dokumentacji powykonawczej –  4 egz.,

- koszt składowania gruzu , śmieci na wysypisku śmieci,

- naprawa urządzeń nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych

i)koszt naprawy ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych, stwierdzonych protokołem  przez  inspektora nadzoru.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie może zostać zmienione na pisemny wniosek Wykonawcy tylko w przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych.

- Zmiana, o której mowa w ust. 6 dopuszczalna jest wyłącznie o wartość ustawowo zmienionych stawek podatkowych i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 11

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie  faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego lub ostatecznego przedmiotu umowy, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru częściowego lub końcowego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Należności z tytułu faktury będą płatne przez Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz przelewem na konto w ...................., Nr ……………………....................................

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w §§ 2 i 6-9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

1/ pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez  podwykonawców,

2/ zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn i   urządzeń,

3/ informowania Zamawiającego / inspektora nadzoru / o konieczności wykonania robót koniecznych  i zamiennych w terminie  7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich  wykonania  oraz o terminie  zakrycia robót ulegających zakryciu i ich odbioru

4/ w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji do

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

1.Wykonawca zabezpiecza należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia

w wysokości 5 %  wartości wynagrodzenia  umownego  / ofertowego  / , co stanowi

wartość   ................................. zł  słownie :  ............................................................ zł ...

w formie: .............................................

2.  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach niż pieniężna musi być ono wniesione w pełnej wysokości w dacie zawarcia umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu powinno być ono wpłacone przez Wykonawcę na ustalony z Zmawiającym rachunek bankowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej:

a)  70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wysokości zabezpieczenia w 15. dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

5. W przypadku wygaśnięcia dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed odbiorem końcowym wykonania robót ( np. wskutek przesunięcia terminu wykonania umowy , niewykonania w terminie) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia , chyba że Wykonawca wniesie przewidziane prawem zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca składa nie później niż w chwili podpisania umowy i stanowi ono załącznik do niniejszej umowy.

§ 14

1. Strony postanawiają, że obowiązującą  je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w  terminie określonym w  § 3 ust. 3, w wysokości 0, 1% wynagrodzenia umownego, za  każdy  dzień opóźnienia,

b)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i          rękojmi w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego, za  każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%         wynagrodzenia umownego;

d) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami uniemożliwiającymi użytkowanie przedmiotu zamówienia i ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, uniemożliwienie rozpoczęcia robót   z winy           Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych wad powstałych z winy Wykonawcy, spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego wykonawcy wynagrodzenia.

5.Strony niniejszej umowy ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 15

Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu zamówienia :

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zgłoszenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót winno być dokonane przez Wykonawcę na piśmie skierowanym do Zamawiającego i powinno zawierać żądanie Wykonawcy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru i Zamawiającego na 5 dni przed planowanym terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy , z uwzględnieniem zapisów ,o których mowa w § 3 ust. 3.

- W przypadku odbioru częściowego stosuje się odpowiednio zapisy § 15 ust. 1-7

4. Zamawiający rozpocznie odbiór  w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości  do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 7 dni  od daty jego rozpoczęcia.

5. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, za datę wykonania przedmiotu odbioru uznaje się dzień rozpoczęcia odbioru. Jeżeli w czasie odbioru okaże się, że część robót nie została jeszcze przez Wykonawcę wykonana bądź ukończona, Zamawiający odmawia dokonania odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym jeśli Wykonawca odmówi usunięcia wad bądź nie usunie ich w wyznaczonym terminie, wówczas Zamawiający może dokonać odbioru z wadami i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może dokonać odbioru i obniża wówczas odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy

c)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  odstąpić od umowy lub żądać usunięcia wad  w wyznaczonym terminie, jednak w przypadku uchylania się, zwłoki lub odmowy usunięcia wad uniemożliwiających użytkowania zgodnie z przeznaczeniem , zamawiający może odebrać przedmiot umowy z takimi wadami i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe  w sprawie procedury odbioru :

a/ Wykonawca przygotuje na dzień odbioru niezbędne świadectwa jakości , atesty, aprobaty i  inne  dokumenty wymagane do odbioru końcowego – operaty,

b/ Wykonawca przygotuje inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  w 4 egzemplarzach ,

c/ Wykonawca na dzień odbioru końcowego przygotuje kosztorys powykonawczy,

d/ w dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć oświadczenia złożone przez Wykonawcę i ewentualnych Podwykonawców o tym ,że wszystkie należności z tytułu podwykonawstwa zostały uregulowane. Zamawiający może wstrzymać płatność dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, do czasu przedłożenia mu przez Wykonawcę oświadczeń .

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  / inspektora nadzoru / o      wykonaniu brakujących robót lub o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu , jeśli nie został on przez Zamawiającego wyznaczony na odbiór zakwestionowanych uprzednio  robót jako wadliwych bądź  niewykonanych .

10. Zamawiający po upływie okresu rękojmi wyznacza termin  na protokólarne  stwierdzenie       usunięcia wad okresu rękojmi oraz po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji  wyznacza pogwarancyjny odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu wykonywanych  robót i usunięcia wad okresu gwarancji.

§ 16

- Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień, jakie przysługują Zamawiającemu wobec  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca  udziela pisemnej gwarancji  w ramach której,  zobowiązuje się do usunięcia wad  stwierdzonych w tym okresie w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie , względnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli usunięcie wady w takim terminie ze względów technologicznych będzie niemożliwe.

- Okres gwarancji jakości wynosi 5 lat a okres rękojmi za wady wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku wezwania Wykonawcy w okresie gwarancji oraz rękojmi do usunięcia usterek powstałych po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przystąpić bezwzględnie do ich usunięcia w terminie 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego .

§ 17

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV  kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a/w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ;  odstąpienie  od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30dni od powzięcia   wiadomości o powyższych okolicznościach

b/  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c/zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich             pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie  lub opóźnia się z realizacją             poszczególnych etapów  umowy,  tak, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie            dotrzyma terminu  realizacji

e/Wykonawca nie realizuje poleceń, autora projektu  lub Zamawiającego odnoszących się do         nakazanych rozwiązań technicznych.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli :

a/ Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót  odmawia podpisania    protokółu odbioru,

b/Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych         okoliczności  nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe :

a/w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale            Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  strony, z winy której odstąpiono od umowy,

c/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli   odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d/Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz  robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada

e/Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni , usunie z terenu budowy           urządzenia   zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  Wykonawca nie odpowiada,  obowiązany jest do :

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały  wykonane do dnia odstąpienia,

b/ odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3lit.c/niniejszego  §           umowy,

c/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. W przypadkach określonych w ust. 1  pkt 1 lit. a)-c) i pkt 2 lit. b) nie mają zastosowania kary umowne określone w § 14.

§ 18

    - Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach :

- konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:

a) warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęskami żywiołowymi,

b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń , dokonywanie odbiorów,

c) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego  oraz konieczność usunięcia błędów lub wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej,

d) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień,

e) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, takimi jak niewypały , niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

f) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymagających większego nakładu pracy lub jeżeli technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia,

g)innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac;

2) konieczność zmian technologicznych, w szczególności:

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne  ( kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

3) zmiany osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ, w przypadku choroby lub śmierci osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub zaistnienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających ich dalszy udział w realizacji zamówienia,

4) zmiany wynagrodzenia spowodowane:

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy bądź niewykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o stawki i ceny  przyjęte przez Wykonawcę do kalkulacji przedmiotu zamówienia.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane i inne przepisy szczególne właściwe do przedmiotu umowy.

§ 20

Wszelkie spory które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie właściwy miejscowo dla wykonania przedmiotu umowy sąd powszechny.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w  4 egz., po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                                             		Wykonawca:

Załącznik do umowy

z dnia .............2013 rok

na roboty remontowo-budowlane

Dane Wykonawcy:

...................................................

NIP ............................, Regon ..............................

Oświadczenie Wykonawcy

W przypadku wygaśnięcia dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed odbiorem końcowym wykonania robót ( np. wskutek przesunięcia terminu wykonania umowy, niewykonania w terminie ) Wykonawca :

.................................................

NIP ............................., Regon .............................................

upoważnia Zamawiającego tj. Gminę Powidz, do potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia , chyba że Wykonawca wniesie przewidziane prawem zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

..........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy

...