Załącznik nr 5

UMOWA NR ................08

zawarta w dniu ............2008 r. w Wielichowie pomiędzy Gminą Wielichowo, ul. Rynek 10,

64-050 Wielichowo

NIP 788-00-19-796, REGON 000531111

reprezentowaną przez:

- inż. Adama Łanieckiego – Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo

zwaną dalej Zamawiającym,

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy osobę:

...........................................................................................................................................

§ 1

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

§ 2

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się zrealizować zadania pn.:

„ Budowa chodnika z odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice- Czacz w m. Śniaty, gm. Wielichowo”.

§ 3

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są n/w załączniki:

1. Oferta Wykonawcy                                                                            - załącznik nr 1

2. Kosztorys ofertowy                                                                            - załącznik nr 2

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   - załącznik nr 3

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                - załącznik nr 4

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane wg załączonych dokumentów

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz na

ustalonych niniejszą umową warunkach.

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą

i materiały.

§ 5

1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje materiały zgodnie ze złożoną

ofertą.

2. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak również przedstawienia wyników tych badań. Koszty tych badań pokryje Wykonawca.

§ 6

- Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres robót objętych przetargiem, za wyjątkiem robót podanych w ust. 2.

- Następujące roboty Wykonawca wykona za pomocą podwykonawcy/ów: ………………………………………………………………………….……………………..

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanych robót przez podwykonawcę/ów.

lub

Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres robót objętych przetargiem.

§ 7

Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki, Wykonawca wykona w terminie  do dnia 10 grudnia 2008 r.

§ 8

1. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać Wykonawcy plac budowy w dniu podpisaniu umowy.

2 Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zabezpieczyć i oznakować prowadzone

roboty, zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego

należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i bhp, ochronę

znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie

ich w należytym stanie technicznym.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego

przejęcia placu budowy.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować plac budowy i

przywrócić go do stanu poprzedniego.

§ 9

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego

prowadzić będzie: Eugeniusz Poniedziałek tel. 601180033

2. Kierownikiem budowy będzie:

§ 10

1. Wartość całkowita robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi

............................ zł.

(słownie: ................................................................................................... zł)

1) Wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi:  ................. zł.

(słownie: .......................................................................................................... zł/)

2) Podatek VAT w wysokości     ..... %, ........................................................ zł)

(słownie: .............................................................................................................)

2. Zamówienia dodatkowe

Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych

zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego

zamówienia na podstawie przesłanek określonych w art. 67, ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

3. Wykonanie zamówień dodatkowych wymaga podpisania przez strony nowej umowy.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał zamówienia

dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z

tytułu wykonania części umowy.

§ 11

1. Wykonawca i Zamawiający mają prawo żądać przedłużenia terminu umownego z powodu:

1) działania „siły wyższej”,

2) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

3) z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (obfite opady deszczu, itp.).

2. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy.

3. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych

zobowiązań umownych w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 1, druga

strona musi być o tym poinformowana w formie pisemnej w terminie do 3 dni od

momentu zaistnienia ww. okoliczności.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą ze skutkiem

natychmiastowym, w przypadku rażących zaniedbań w wykonywaniu obowiązków

wynikających z umowy bądź wykonywania robót niezgodnie z umową,

2. Oświadczenie o odstąpieniu pod rygorem nieważności musi być złożone w formie

pisemnej.

§ 13

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych - jest to wartość całkowita

robót określona w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za nie przystąpienie do realizacji umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego

2) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych kontraktem w wysokości 0,1 %

wynagrodzenia umownego

3) za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze

końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości   0,1 % wynagrodzenia umownego

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego

5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego w wysokości

10 % wynagrodzenia umownego.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za

wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień

publicznych

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa

żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 14

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:

- odebrać wykonane roboty,

- zapłacić za wykonane roboty,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 15

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać każdorazowo Zamawiającego o terminach zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, co najmniej na 3 dni naprzód.

2. Odbiór końcowy

- Po zakończeniu robót przewidzianych w umowie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego oraz przekaże kompletny operat kolaudacyjny zawierający m.in. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dotyczące wbudowanych materiałów, protokóły badań i sprawdzeń.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości do odbioru wykonanych robót oraz kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony (po komisyjnym odbiorze) na formularzu określonym przez Zamawiającego.

- Wady ujawnione w trakcie odbioru:

  - jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać kar umownych zgodnie § 13 ust. 3 pkt. 4 lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

3. Strony dokonają odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od dnia

zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 16

Zasady płatności wynagrodzenia:

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na

podstawie protokółu odbioru końcowego.

Faktura końcowa będzie płatna w formie przelewu w terminie 14 – dniowym od daty jej

otrzymania przez Zamawiającego.

2. Ustala się, że zapłata należności następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.

3. Strony ustalają, że w przypadku wykonywania części robót przez podwykonawcę/ów,

Zamawiający ureguluje należności względem Wykonawcy po uprzednim przedłożeniu

przez niego dokumentów w formie potwierdzenia zapłaconej faktury lub oświadczenia

podwykonawcy o otrzymaniu należności za wykonane roboty budowlane.

§ 17

Gwarancja jakości i rękojmia:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy.

Gwarancja potwierdzona zostanie na piśmie, a Wykonawca zapewni Zamawiającego, że

wykonał roboty zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz że przedmiot umowy nie posiada wad.

2. Okres gwarancyjny dla robót objętych umową wynosi 36 miesięcy liczonych od

daty odbioru końcowego.

3. Wszelkie wady i usterki powstałe w okresie gwarancji i rękojmi z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy będą usunięte przez niego nieodpłatnie.

4. Zamawiający w razie stwierdzenia wad w wykonanym obiekcie budowlanym (podczas

jego eksploatacji) w terminie rękojmi i gwarancji obowiązany jest do przedłożenia

Wykonawcy stosownej pisemnej reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od jej stwierdzenia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad w terminie do 10 dni od daty

otrzymania pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

6. Wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 5 może nastąpić jedynie za zgodą

Zamawiającego.

7. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek

o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ.

8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z

przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

9. Terminy rękojmi i gwarancji jakości biegną równolegle licząc od daty odbioru końcowego

i kończą się z upływem bądź to terminu ustawowego (rękojmia) bądź umownego

(gwarancja jakości).

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 18

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 20

Na wypadek sporu między stronami właściwy do jego rozpoznania będzie sąd powszechny wg właściwości Zamawiającego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                     Zamawiający