Uchwała Nr XXXI/226/10

Rady Gminy Żołynia

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Żołynia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik do uchwały Nr XX/142/09 Rady Gminy Żołynia z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

W kolejnych latach realizacji Programu, o którym mowa w § 1, będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących potrzeb inwestycyjnych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji w drodze nowej uchwały.

§ 3.

1. Tracą moc uchwały Nr XXI/152/09 z dnia 10 września 2009 r., Nr XXV/176/10 z dnia 29 stycznia 2010 r., Nr XXVIII/199/10 z dnia 11 czerwca 2010 r., zmieniające Wieloletni Program Inwestycyjny.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Posiedzenia

Rady Gminy

Józef Tkacz

Załącznik do uchwały Rady Gminy Żołynia

z dnia 10 listopada  2010 r. Nr XXXI/226/10

| WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNY GMINY ŻOŁYNIA NA LATA 2010-2012 |
| --- |
| Nazwa programu | Cel | Zadania | Źródła finansowania | Przewidywane nakłady finansowe w latach realizacji | Okres realizacji | Jednostka organizacyjna | Planowane efekty | Planowane wydatki na realizację zadań programu w poszczególnych latach |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Razem: |
| Program modernizacji i odbudowy dróg gminnych w Gminie Żołynia | 1. Modernizacja i odbudowa dróg w Gminie Żołynia | 1. Wzrost mobilności przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie jakości infrastruktury komunikacyjnej | JST 51,62% | 2010r - 2 276 017,13 | 2010 | UG | 5,679 km przebudowanych dróg | 983 899,72 |  |  | 1 905 948,11 |
|  |  |  | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Wojewoda Podkarpacki 47,58% |  |  |  |  | 906 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0,80% |  |  |  |  | 15 248,39 |  |  |  |
|  |  | 2. Przebudowa drogi gminnej nr 1 10010 R Żołynia – Jagielnie km 0+000 do 2+650 | JST 50,57% | 2011r – 1 254 400,00 | 2011 | UG | 2,650 km przebudowanych dróg |  | 634 400,00 |  | 1 254 400,00 |
|  |  |  | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Wojewoda Podkarpacki 49,43% |  |  |  |  |  | 620 000,00 |  |  |
| Program rozwoju infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej | 1. Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia | RPO WP 65% kosztów kwalifikowanych | 2010r – 2 707 009,20 | 2010 | UG | 27km kanalizacji sanitarnej; 9 przepompowni | 1 611 166,96 |  |  | 2 739 493,31 |
|  |  |  | JST 35% kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych |  |  |  |  | 1 128 326,35 |  |  |  |
|  |  | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolarzynach | PROW – 75% kosztów kwalifikowanych JST – 25% kosztów kwalifikowanych JST – 100% kosztów niekwalifikowanych | Wkład własny JST 2010r – 497 174,09 2011r – 746 621,48 2012r – 594 386,77 Dotacja PROW 2010r – 612 143,41 2011r – 831 761,24 2012r – 154 075,30 | 2010-2012 | UG | 23km kanalizacji sanitarnej; 8 przepompowni; ciągnik 1 szt.; urządzenia do czyszczenia kanalizacji 2 szt. | 1 109 317,50 | 1 578 382,72 | 748 462,07 | 3 436 162,29 |
|  | 2. Modernizacja budynków użyteczności publicznej | 1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Żołynia | RPO WP 85% kosztów kwalifikowanych | 2010 – 338 525,01 2011 – 717 329,89 | 2010-2011 | UG | Ocieplenie budynków Szkół Podstawowych w Brzózie Stadnickiej i Żołyni nr 2 oraz Przedszkola ul. Górska. Wykonanie w szkołach instalacji fotowoltaicznych i kogeneracyjnych. | 287 746,25 | 487 185,46 |  | 1 055 854,90 |
|  |  |  | JST 15% kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych |  |  |  |  | 50 778,76 | 230 144,43 |  |  |
| Program Informatyzacji JST | 1. Budowa Systemu Informatyzacji JST | 1. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP | Koszty kwalifikowane RPO WP – 85% | 2010r – 188 685,00 2011r – 292 166,00 2012r – 26 291,00 | 2010-2012 | UG | Budowa systemu elektronicznej komunikacji w UG | 160 382,00 | 246 007,00 | 22 347,00 | 507 142,00 |
|  |  |  | JST 15% kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych |  |  |  |  | 28 303,00 | 46 159,00 | 3 944,00 |  |