Uchwała Nr XX/148/05

Rady Gminy Żołynia

z dnia 15 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żołynia na lata 2004 - 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

W części IV Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żołynia na lata 2004 – 20013, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/84/04 Rady Gminy Żołynia z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żołynia na lata 2004 – 2013,  pkt 4. 1. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały niniejszej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XX/148/05

Rady Gminy Żołynia

z dnia 15 września 2005 r.

4.1. Projekty planowane do realizacji w latach 2004-2006

Poniższa tabela przedstawia projekty jakie przyczynią się do szeroko pojętego rozwoju gminy. Tabela obejmuje plany krótkoterminowe na lata 2004- 2006. Lista projektów ułożona jest według hierarchii ważności.

Tab.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy projektów realizowanych w latach 2004-2006

| Zadanie, projekt | Kolejność realizacji | Harmonogram realizacji | Nakłady do poniesienia (w tys. PLN) | Źródła finansowania (w tys. PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program stypendialny w ramach działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych (Europejski Fundusz Rozwoju) | 1 | 2004-2006 | 900 | środki UE 900 |
| Budowa pływalni krytej w Żołyni | 2 | 2006 | 7 500 | budżet JST 1 125 budżet państwa 750 środki UE 5 625 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w Żołyni – Etap III | 3 | 2005-2006 | 2 494 | budżet JST 1 059 budżet państwa 239 środki UE 1 196 |
| Przebudowa drogi gminnej numer 11005 R Biedaczów –Kopanie od km 2+800 do km 4+800 | 4 | 2005 | 319 | budżet JST 127,670 budżet państwa 31,917 środki UE 159,588 |
| Przebudowa drogi gminnej Brzóza St. –Wydrze od km 0+000 do km 0+600 | 5 | 2006 | 300 | Budżet JST 45 budżet państwa 30 środki UE 215 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Sołectwa Smolarzyny | 6 | 2006 | 1 200 | budżet JTS 180 budżet państwa 120 środki UE 900 |
| Budowa stadionu sportowego w Żołyni (przewiązka Raki-Górska) | 7 | 2006 | 300 | budżet JST 45 budżet państwa 30 środki UE 215 |
| Przebudowa Drogi gminnej do oczyszczalni w Żołyni Od km 0+000 Do km 1+ 1100 | 8 | 2004-2005 | 400 | budżet JST 60 budżet państwa 40 środki UE 300 |
| Regionalna Platforma Cyfrowa Gminy Żołynia – Etap I | 9 | 2006 | 665 | budżet JST 167 budżet państwa 0 środki UE 498 |