Uchwała Nr IV/18/07

Rady Gminy Żołynia

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Na podstawie 	art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Żołynia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Żołynia na lata 2007-2009 
w zakresie Rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie Żołynia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2 .

W kolejnych latach realizacji Program, o którym mowa w § 1 będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących m.in. potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji, w drodze odrębnych uchwał.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Żołynia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały

Rady Gminy Żołynia

z dnia 28 marca 2007 r.

Nr IV/18/07

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Żołynia na lata 2007-2009.

| Nazwa programu | Cel | Zadania | Planowane efekty | Okres realizacji | Jednostka org. realiz. program | Przewidywane nakłady finansowe | Źródła finansowania | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój infrastruktury komunalnej w gminie Żołynia | Budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni ścieków | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Bikówka-Zakącie | 11,3 km sieci kanalizacyjnej, 100 szt. przyłączy | 2007-2008 | Urząd gminy w Żołyni | 1.678.381,00 | 100 % jst | 845.426,00 | 832.955,00 | - |
|  |  | 2. Ochrona ujęć wody w strefie GZWP 425 – poprzez budowę kanalizacji Kopanie, Smolarzyny oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Żołyni | 49,4 km sieci kanalizacyjnej, 247 szt. przyłączy, zwiększenie przepustowości z 400 m³/d do 900 m³/d | 2009 | Urząd gminy w Żołyni | 8.567.768,00 | 85 % Norweski Mechanizm Finansowy 15 % jst | - | - | 8.567.768,00 |
| razem |  |  |  |  |  | 10.246.149,00 |  | 845.426,00 | 832.955,00 | 8.567.768,00 |