projekt

Uchwała Nr XIV/93/08

Rady Gminy Żołynia

z dnia 10 września 2008 r.

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Gminy Żołynia

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Żołynia na lata 2008-2010 w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i komunalnej w gminie Żołynia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

W kolejnych latach realizacji Program, o którym mowa w § 1 będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących m.in. potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji w drodze nowej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Żołynia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Nr VIII/52/07.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XIV/93/08 Rady Gminy Żołynia

z dnia 10 września 2008 r.

| WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻOŁYNIA NA LATA 2008-2010 |
| --- |
| Nazwa programu | Cel | Zadania | Źródła finansowania | Przewidywane nakłady finansowe | Okres realizacji | Jednostka organizacyjna | Planowane efekty | Planowane wydatki na realizację zadań programu w poszczególnych latach |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | Razem: |
| Rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia | Budowa sieci kanalizacyjnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków | 1. Budowa kanalizacji sanitarne – Zakącie | JST 90% - WFOŚiGW | 674 440,00 | 2009 | UG | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej 4km |  | 674 440,00 |  | 674 440,00 |
|  |  |  | 10% - JST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia | Regionalny program operacyjny Województwa Podkarpackiego 65 % | 4 563 986,67 | 2009-2010 | UG | Ponad 27 km kanalizacji sanitarnej – przyłącza; rurociągi tłoczne; kolektory grawitacyjne |  | 1 182 442,86 | 1 644 843,81 | 2 827 286,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 700,00 | 1 100 000,00 | 1 736 700,00 |
|  |  |  | JST 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Żołynia | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 75 % | 445 280,00 | 2010 –2010 | UG | Reaktor biologiczny 400 m 3/d 8,3 km sieci wod-kan |  |  | 222 640,00 | 445 280,00 zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 640,00 |  |
|  |  |  | JST 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program modernizacji i odbudowy dróg gminnych w Gminie Żołynia na lata 2008-2010 | Modernizacja i odbudowa dróg w Gminie Żołynia | 1. Wzrost mobilności przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie jakości infrastruktury komunikacyjnej | Regionalny program operacyjny Województwa Podkarpackiego 65 % | 2 276 017,13 | 2008-2010 | UG | 5,54 km | 26 169,00 | 827 052,40 | 626 189,74 | 1 479 411,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 091,00 | 445 335,91 | 337 179,08 | 796 605,99 |
|  |  |  | JST 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozwój infrastruktury oświatowej w Gminie Żołynia | Rozbudowa infrastruktury | Budowa pływalni krytej | Regionalny program operacyjny Województwa Podkarpackiego 65 % | 4 780 000,00 | 2009-2010 | UG | Pływalnia o niecce 25x12,5m |  | 1 157 000,00 | 1 950 000,00 | 3 107 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 000,00 | 1 050 000,00 | 1 673 000,00 |
|  |  |  | JST 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |