Uchwała Nr XV/106/08

Rady Gminy Żołynia

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Żołynia

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Żołynia na lata 2008-2010 w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie Żołynia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

W kolejnych latach realizacji Program, o którym mowa w § 1 będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących m.in. potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogram realizacji inwestycji w drodze nowej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Gminy Żołynia

z dnia 21 listopada 2008 r. Nr XV/106/08

| WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻOŁYNIA NA LATA 2008-2010 |
| --- |
| Nazwa programu | Cel | Zadania | Źródła finansowania | Przewidywane nakłady finansowe | Okres realizacji | Jednostka organizacyjna | Planowane efekty | Planowane wydatki na realizację zadań programu w poszczególnych latach |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | Razem: |
| Program modernizacji i odbudowy dróg gminnych w Gminie Żołynia | 1. Modernizacja i odbudowa dróg w Gminie Żołynia | 1. Przebudowa drogi gminnej Biedaczów-Kopanie | JST 51% | 2 285 266,67 | 2009 | UG | 4,750 km zmodernizowanej drogi |  | 1 165 486,00 |  | 2 285 266,67 |
|  |  |  | Wojewoda Podkarpacki 49% |  |  |  |  |  | 1 119 780,67 |  |  |
|  |  | 2. Modernizacja Sieci Komunikacyjnej w Centrum Żołyni | JST 100% | 256 200,00 | 2009 | UG | 1 327m2 kostka brukowa; 3522 m2 asfalt |  | 256 200,00 |  | 256 200,00 |
|  |  | 3. Wzrost mobilności przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie jakości infrastruktury komunikacyjnej | JST 35% | 2 276 017,13 | 2009-2010 | UG | 5,054 km zmodernizowanej drogi |  | 445 335,91 | 351 270,09 | 2 276 017,13 |
|  |  |  | RPO WP 65% |  |  |  |  |  | 827 052,40 | 652 358,73 |  |
| Rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia | 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przemysłowej oraz wodociągowej | 1. Modernizacja infrastruktury liniowej w Centrum Żołyni | JST 100% | 217 160,00 | 2009 | UG | 1780 mb sieci wodociągowej; kanalizacji deszczowej i przemysłowej |  | 217 160,00 |  | 217 160,00 |
|  | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żołyni-Kopanie | PROW 80% | 2.163.986,72 | 2010-2011 | UG | 24,3km sieci kanalizacji sanitarnej; 9 przepompowni |  |  | 1 651 189,33 | 2.163.986,72 |
|  |  |  | JST 20% |  |  |  |  |  |  | 512 797,34 |  |
|  |  | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej – Zakącie | JST 30% WFOŚiGW 70% | 500 000,00 | 2009 | UG | budowa sieci kanalizacji sanitarnej |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 |

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Żołynia

z dnia 21 listopada 2008 r. Nr XV/106/08

- W programie pod nazwą „Rozwój infrastruktury komunalnej w gminie Żołynia wprowadza się następujące zmiany:

  - W 2008 roku wstrzymuje się realizację zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej – Zakącie”. Realizację zadania przenosi się na rok 2009.

  - Wstrzymuje się realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Aglomeracji Żołynia”.

  - Zmienia się nazwę zadania, zadanie pn. „Ochrona wód powierzchniowych 
w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Żołynia-Kopanie” oraz zmniejsza się zakres rzeczowy planowanego zadania.

  - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury liniowej 
w Centrum Żołyni”.

- W programie pod nazwą „Program modernizacji i odbudowy dróg gminnych w gminie Żołynia” wprowadza się zmiany:

  - W 2008 roku wstrzymuje się realizację oraz zmniejsza się zakres rzeczowy zadania pn. „Wzrost mobilności przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie jakości infrastruktury komunikacyjnej”. Realizacje zadania przenosi się na rok 2010.

  - Zmienia się nazwę zadania, zadanie pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych poprzez modernizację powiązań komunikacyjnych” otrzymuje brzmienie ”Przebudowa drogi gminnej Biedaczów-Kopanie”. W 2008 roku wstrzymuje się realizację oraz zmniejsza się zakres rzeczowy tego zadania.

  - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja sieci komunikacyjnej 
w Centrum Żołyni”.

- W programie pod nazwą „Rozwój infrastruktury oświatowej w gminie Żołynia” wstrzymuje się realizacje zadania pn. „Budowa pływalni krytej w Żołyni”.