Uchwała Nr XXI/152/09

Rady Gminy Żołynia

z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Żołynia

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik do uchwały Nr XX/142/09 Rady Gminy Żołynia z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

W kolejnych latach realizacji Program, o którym mowa w § 1, będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących m.in. potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogram realizacji inwestycji w drodze nowej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Gminy Żołynia

z dnia 10 września 2009 r. Nr XXI/152/09

| WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY ŻOŁYNIA NA LATA 2009-2011 |
| --- |
| Nazwa programu | Cel | Zadania | Źródła finansowania | Przewidywane nakłady finansowe w latach realizacji | Okres realizacji | Jednostka organizacyjna | Planowane efekty | Planowane wydatki na realizację zadań programu w poszczególnych latach |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | Razem: |
| Program modernizacji i odbudowy dróg gminnych w Gminie Żołynia | 1. Modernizacja i odbudowa dróg w Gminie Żołynia | 1. Przebudowa drogi gminnej Biedaczów-Kopanie | JST 51% | 2009r – 2 285 266,67 | 2009 | UG | 4,750 km zmodernizowanej drogi | 1 165 486,00 |  |  | 2 285 266,67 |
|  |  |  | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Wojewoda Podkarpacki 49% |  |  |  |  | 1 119 780,67 |  |  |  |
|  |  | 2. Modernizacja Sieci Komunikacyjnej w Centrum Żołyni | JST 100% | 2009r - 256 200,00 | 2009 | UG | kostka brukowa; 2200 m2 nawierzchni asfaltowej | 256 200,00 |  |  | 256 200,00 |
|  |  | 3. Wzrost mobilności przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie jakości infrastruktury komunikacyjnej | JST 51% | 2010r - 2 276 017,13 | 2010 | UG | 5,679 km przebudowanych dróg |  | 1 160 768,74 |  | 2 276 017,13 |
|  |  |  | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Wojewoda Podkarpacki 48,33% |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
|  |  |  | Powiat Łańcucki 0,67% |  |  |  |  |  | 15 248,39 |  |  |
| Rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia | 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przemysłowej oraz wodociągowej | 1. Modernizacja infrastruktury liniowej w Centrum Żołyni | JST 100% | 2009r - 243 800,00 | 2009 | UG | Budowa sieci wodociągowej; kanalizacji deszczowej i przemysłowej | 243 800,00 |  |  | 243 800,00 |
|  | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej | 1. Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia | RPO WP 65% | 2009r – 1 855 525,86 2010r – 2 799 730,81 | 2010-2011 | UG | 24,3km kanalizacji sanitarnej; 9 przepompowni | 1 182 442,86 | 1 644 843,81 |  | 4 655 256,67 |
|  |  |  | JST 35% |  |  |  |  | 673 083,00 | 1 154 887,00 |  |  |
|  |  | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej – Zakącie | JST 30% WFOŚiGW 70% | 2009r - 500 000,00 | 2009 | UG | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |
|  |  | 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolarzynach | PROW – 75% kosztów kwalifikowanych JST – 25% kosztów kwalifikowanych JST – 100% kosztów niekwalifikowanych | 2010r – 1 525 301,12 2011r – 1 500 000,00 2012r – 1 500 000,00 | 2010-2012 | UG | 23km kanalizacji sanitarnej; 8 przepompowni; ciągnik 1 szt.; urządzenia do czyszczenia kanalizacji 2 szt. |  | 1 525 301,12 | 1 500 000,00 | 4 525 301,12 |