Uchwała Nr XXV/176/10

Rady Gminy Żołynia

z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Żołynia

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik do uchwały Nr XXI/152/09 Rady Gminy Żołynia z dnia 10 września 2009 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

W kolejnych latach realizacji Programu, o którym mowa w § 1, będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących m.in. potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji w drodze nowej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Gminy Żołynia

z dnia 29 stycznia 2010 r. Nr XXV/176/10

| WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY ŻOŁYNIA NA LATA 2010-2012 |
| --- |
| Nazwa programu | Cel | Zadania | Źródła finansowania | Przewidywane nakłady finansowe w latach realizacji | Okres realizacji | Jednostka organizacyjna | Planowane efekty | Planowane wydatki na realizację zadań programu w poszczególnych latach |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Razem: |
| Program modernizacji i odbudowy dróg gminnych w Gminie Żołynia | 1. Modernizacja i odbudowa dróg w Gminie Żołynia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Rozwój komunikacji w miejscowości Brzóza Stadnicka – droga Zagumienna | JST 50% | 2011r – 640 000,00 | 2011 | UG | 1,67 km przebudowanej drogi |  | 320 000,00 |  | 640 000,00 |
|  |  |  | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Wojewoda Podkarpacki 48,30% |  |  |  |  |  | 309 120,00 |  |  |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1,70% |  |  |  |  |  | 10 880,00 |  |  |
|  |  | 3. Wzrost mobilności przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie jakości infrastruktury komunikacyjnej | JST 51% | 2010r - 2 276 017,13 | 2010 | UG | 5,679 km przebudowanych dróg | 1 160 768,74 |  |  | 2 276 017,13 |
|  |  |  | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Wojewoda Podkarpacki 48,33% |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0,67% |  |  |  |  | 15 248,39 |  |  |  |
| Program rozwoju infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej | 1. Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia | RPO WP 65% kosztów kwalifikowanych | 2010r – 2.739.493,31 | 2010 | UG | 27km kanalizacji sanitarnej; 9 przepompowni | 1.611.166,96 |  |  | 2.739.493,31 |
|  |  |  | JST 35% kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych |  |  |  |  | 1.128.326,35 |  |  |  |
|  |  | 1. Przebudowa Rynku w Żołyni wraz z niezbędną infrastrukturą | Koszty kwalifikowane 75% PROW 2007-2013 JST 25% Koszty niekwalifikowane JST 100% | 2001r. – 854.000,00 | 2010 | UG |  | 854.000,00 |  |  | 854.000,00 |
|  |  | 3. Budowa kanalizacji sanitarnej – Zakącie | JST 30% WFOŚiGW 70% | 2010r - 550 000,00 | 2010 | UG | 4,7km kanalizacji sanitarnej; 1 przepompownia główna i 3 przydomowe | 550 000,00 |  |  | 550 000,00 |
|  |  | 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolarzynach | PROW – 75% kosztów kwalifikowanych JST – 25% kosztów kwalifikowanych JST – 100% kosztów niekwalifikowanych | 2010r –1. 525 301,12 2011r – 1.500 000,00 2012r – 1.500 000,00 | 2010-2012 | UG | 23km kanalizacji sanitarnej; 8 przepompowni; ciągnik 1 szt.; urządzenia do czyszczenia kanalizacji 2 szt. | 1.25 301,12 | 1.500 000,00 | 1.500 000,00 | 4 525 301,12 |
|  | 2. Rozbudowa Oczyszczalni ścieków | 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żołyni | JST – 30% WFOŚiGW – 70% | 2011 – 89 000,00 2012 - 1 905 396,00 | 2011-2012 | UG | Opracowanie dokumentacji projektowej. Rozbudowa oczyszczalni o reaktor 400 m3/d , węzeł przeróbki osadu. |  | 89 000,00 | 1 905 396,00 | 1 994 396,00 |
|  | 3. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę. | 1. Modernizacja sieci wodociągowej i ujęcia wody pitnej w Brzózie Stadnickiej | JST – 100% | 110 000,00 | 2011 | UG | Opracowanie dokumentacji projektowej. |  | 110 000,00 |  | 110.000,00 |
| Program Informatyzacji JST | 1. Budowa Systemu Informatyzacji JST | 1. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP | Koszty kwalifikowane: RPO WP – 85% JST – 15% Koszty niekwalifikowane: JST – 100% | 2010r – 613 000,00 2011r – 429 100,00 2012r – 122 600,00 2013r – 61 300,00 | 2010-2013 | UG | Budowa systemu elektronicznej komunikacji w: UG, GOP, USC, Biblioteka, Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa: Nr 1 i 2 w Żołyni, Zmysłówce, Brzózie Stadnickiej oraz Przedszkole w Żołyni | 98.080,00 | 68.656,00 | 19.616,00 | 186.352,00 |
| Program rozbudowy infrastruktury sportowej | 1. Budowa boisk o sztucznej nawierzchni | 1. Budowa kompleksu Orlik 2012 | Koszty kwalifikowane: Województwo Podkarpackie – 33% Ministerstwo Sportu – 33% JST – 34% Koszty niekwalifikowane: JST – 100% | 1 110 000,00 | 2010 | UG | Budowa dwóch boisk o sztucznej nawierzchni zgodnie z programem Orlik 2012 | 1 110 000,00 |  |  | 1 110 000,00 |

Uzasadnienie do Uchwały  Rady Gminy Żołynia z dnia 29 stycznia 2010 r. 
Nr XXV/176/10 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

- Zadanie pod nazwą „Modernizacja infrastruktury liniowej w Centrum Żołyni” ujęte w Programie „Rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia” zostało przeniesione do Programu „Program modernizacji i odbudowy dróg gminnych w Gminie Żołynia” i połączone z zadaniem pod nazwą „Modernizacja sieci komunalnej w Centrum Żołyni” . Zadanie otrzymało nową nazwę „Przebudowa Rynku w Żołyni wraz z niezbędną infrastrukturą” , zwiększony został również zakres robót.

- W Programie „Rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia” na zadaniu pod nazwą „Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia”, po rozstrzygniętym przetargu zmieniona została kwota kosztu wykonania tego zadania.

- Na zadaniu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej – Zakącie” zwiększono zakres robót.

- W programie „Rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia” wprowadzono nowe zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” i „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę”.

- W związku z możliwością uzyskania środków pomocowych, wprowadzono nowe programy inwestycyjne: „Program informatyzacji JST” i „Program rozbudowy infrastruktury sportowej.