**Uchwała Nr XXVIII/199/10**

**Rady Gminy Żołynia**

**z dnia 11 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Żołynia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik do uchwały Nr XXV/176/10 Rady Gminy Żołynia z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

W kolejnych latach realizacji Programu, o którym mowa w § 1, będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących potrzeb inwestycyjnych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji w drodze nowej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/199/10

Rady Gminy Żołynia z dnia 11 czerwca 2010 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNY GMINY ŻOŁYNIA NA LATA 2010-2012** | | | | | | | | | | | |
| Nazwa programu | Cel | Zadania | Źródła finansowania | Przewidywane nakłady finansowe w latach realizacji | Okres realizacji | Jednostka organizacyjna | Planowane efekty | Planowane wydatki na realizację zadań  programu w poszczególnych latach | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | Razem: |
| Program modernizacji i odbudowy dróg gminnych w Gminie Żołynia | 1. Modernizacja i odbudowa dróg w Gminie Żołynia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Przebudowa Rynku w Żołyni wraz z niezbędną infrastrukturą | Koszty kwalifikowane 75 % PROW 2007-2013 | Wkład własny JST  2010r.-204.000,00  Dotacja PROW  2010r.- 500.000,00 | 2010 | UG | Przebudowa małej architektury, nawierzchni i zieleni |  |  |  | **704.000,00** |
| J.S.T. koszty kwalifikowane 25 % i J.S.T. koszty niekwalifikowane 100 % | 704.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Wzrost mobilności przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie jakości infrastruktury komunikacyjnej | JST 51,66% | 2010r - 2 276 017,13 | 2010 | UG | 5,679 km przebudowanych dróg | 983.899,72 |  |  | **1.905.948,11** |
| Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Wojewoda Podkarpacki 47,58% | 906.800,00 |  |  |
| Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0,80% | 15 248,39 |  |  |
| Program rozwoju infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej | 1. Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia | RPO WP 65% kosztów kwalifikowanych | 2010r – 2.739.493,31 | 2010 | UG | 27km kanalizacji sanitarnej; 9 przepompowni | 1.611.166,96 |  |  | **2.739.493,31** |
| JST 35% kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych | 1 128.326,35 |  |  |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej – Zakącie | JST 30%  WFOŚiGW 70% | 2010r - 550 000,00 | 2010 | UG | 4,7km kanalizacji sanitarnej;  1 przepompownia główna i 3 przydomowe | 550 000,00 |  |  | **550 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolarzynach | PROW – 75% kosztów kwalifikowanych  JST – 25% kosztów kwalifikowanych  JST – 100% kosztów niekwalifikowanych | Wkład własny JST  2010r. – 497.174,09  2011r. – 746.621,48  2012r.- 594.386,77  Dotacja PROW  2010r.- 612.143,41  2011r.- 831.761,24  2012r. – 154.075,30 | 2010-2012 | UG | 23km kanalizacji sanitarnej; 8 przepompowni; ciągnik 1 szt.; urządzenia do czyszczenia kanalizacji 2 szt. | 1.109.317,50 | 1.578.382,72 | 748.462,07 | **3.436.162,29** |
| 2. Rozbudowa Oczyszczalni ścieków | 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żołyni | JST – 30%  WFOŚiGW – 70% | 2011 – 89 000,00  2012 - 1 905 396,00 | 2011-2012 | UG | Opracowanie dokumentacji projektowej. Rozbudowa oczyszczalni o reaktor 400 m3/d , węzeł przeróbki osadu. |  | 89 000,00 | 1 905 396,00 | **1 994 396,00** |
| 3. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę. | 1. Modernizacja sieci wodociągowej i ujęcia wody pitnej w Brzózie Stadnickiej | JST – 100% | 110 000,00 | 2011 | UG | Opracowanie dokumentacji projektowej. |  | 110 000,00 |  | **110.000,00** |
| Program Informatyzacji JST | 1. Budowa Systemu Informatyzacji JST | 1. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP | Koszty kwalifikowane:  RPO WP – 85%  JST – 15%  Koszty niekwalifikowane:  JST – 100% | 2010r – 613 000,00  2011r – 429 100,00  2012r – 122 600,00  2013r – 61 300,00 | 2010-2013 | UG | Budowa systemu elektronicznej komunikacji UG | 98.080,00 | 68.656,00 | 19.616,00 | **186.352,00** |
| Program rozbudowy infrastruktury sportowej | 1. Budowa boisk o sztucznej nawierzchni | 1. Budowa kompleksu Orlik 2012 | Koszty kwalifikowane:  Województwo Podkarpackie – 33%  Ministerstwo Sportu – 33%  JST – 34%  Koszty niekwalifikowane:  JST – 100% | 1 650 000,00 | 2010 | UG | Budowa dwóch boisk o sztucznej nawierzchni zgodnie z programem Orlik 2012 | 1 650 000,00 |  |  | **1 650 000,00** |