PAGE  
4

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII / 41 / 2007
Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 28 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 
w złotych
	Lp
	klasyfikacja
(dział

rozdział)
	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego, okres realizacji 
( w latach )
	Łączne nakłady finansowe
	Poniesione wydatki na finansowanie zadania do 31.12.2006r.
	Planowane wydatki i źródła finansowania
	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

	
	
	
	
	
	Rok 2007
	Rok 2008
	Rok 2009
	

	
	
	
	
	
	Dochody własne
	Kredyty i pożyczki
	Środki pochodzące z innych źródeł *
	Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych
	Dochody własne
	Kredyty i pożyczki
	Środki pochodzące z innych źródeł *
	Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	750

75020
	Nazwa zadania :
Przebudowa pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gd. na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd.

Cel :

Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych

Okres realizacji :

2001-2008
	2.570.000
	1.751.414

	220.000
	-
	-
	-
	598.586
	-
	-
	-
	-
	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.

	2
	750

75020
	Nazwa zadania :

Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu Gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych

Cel :

Poprawienie efektywności pracy administracji poprzez użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – Informatów.

Okres realizacji :

2005-2007
	477.628
	17.690
	114.985
	-
	-
	344.953
	-
	-
	-
	-
	-
	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3
	700

70005
	Nazwa zadania :

„Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim”

Cel :

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 stanowiącego własność Powiatu Gdańskiego, wynajmowanego na potrzeby Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego

Okres realizacji :

2005-2007
	926.840
	335.714

	450.000


	-
	-
	-
	141.126

	-
	-
	-
	-
	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.

	4
	600
60014
	Nazwa zadania :

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2226G Pszczółki – Długie Pole w msc. Pszczółki ul. Pomorska

Cel :

Poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach wiejskich

Okres realizacji :

2005-2007


	500.534
	109.326
	195.604
	-
	B. 195.604
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.

	5
	600
60014

	Nazwa zadania :

Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G Przywidz - Bliziny

Cel :

Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach wiejskich
Okres realizacji :

2006-2009

	7.216.049


	715.010
	100.000


	-
	-
	-

	564.869


	-
	-
	1.694.608**

	4.141.562


	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	6
	600
60014

	Nazwa zadania :

Przebudowa drogi powiatowej 2247G ul. Gałczyńskiego

 w  Pruszczu Gd.
Cel :

Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych
Okres realizacji :

2005-2009
	1.829.714
	42.700
	-
	-
	-
	-
	223.377
	-
	-
	670.130**
	893.507
	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.

	7
	600
60014
	Nazwa zadania :

Przebudowa drogi powiatowej 2226G Pszczółki – Długie Pole na odc. Pszczółki – Krzywe Koło

Cel :

Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach wiejskich

Okres realizacji :

2005-2008


	1.717.683
	536.093
	-

	-
	-
	-
	295.495
	-
	-
	886.095**
	-
	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd

	8
	600
60014
	Nazwa zadania :

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G ul. Korczaka i ul. Sportowa, w msc. Pszczółki

Cel :

Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach wiejskich

Okres realizacji :

2006-2008
	382.500
	20.000
	100.000
	-
	B 100.000**
	-
	162.500
	-
	-
	-
	-
	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd

	9
	600
60014
	Nazwa zadania :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2232G Koszwały - Trutnowy


	6.477.725


	38.280
	20.000
	-
	-
	-
	713.275
	-
	-
	2.139.825
	3.566.345
	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	Cel :

Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach wiejskich

Okres realizacji :

2006-2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	600
60014
	Nazwa zadania :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2239G Błotnik – Kiezmark - Leszkowy

Cel :

Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach poza dużymi miastami

Okres realizacji :

2006-2009
	7.465.354
	38.280
	-
	-
	-
	-
	929.634
	-
	-
	2.788.903**
	3.708.537
	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd

	11
	600
60014
	Nazwa zadania :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb
Cel :

Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych na obszarach poza dużymi miastami

Okres realizacji :

2006-2009
	5.518.264
	38.280
	-
	-
	-
	-
	684.998
	-
	-
	2.054.994**
	2.739.992
	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd

	Ogółem
	35.082.291

	3.642.787

	1.200.589

	-
	295.604

	344.953

	4.313.860

	-
	-
	10.234.555

	15.049.943

	


* Oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C.Inne źródła

** planowane wydatki finansowane ze środków określonych

    w rubryce 8 i 9 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu 

    po podpisaniu stosownych porozumień (umów)
